水政办〔2017〕65号

关于印发《水磨沟区2017年冬季至2018年

春季冰雪清除工作方案》的通知

各片区管委会、街道办事处，区属各相关委、局、办：

《水磨沟区2017年冬季至2018年春季冰雪清除工作方案》已经区政府研究同意，现印发给你们，请认真遵照执行。

2017年11月14日

水磨沟区2017年冬季至2018年春季

冰雪清除工作方案

根据市冰雪清除指挥部和区委、区人民政府的整体安排部署，为进一步做好今冬明春冰雪清除工作，确保冬季降雪期间的交通畅通和市民出行安全，制定2017年冬季至2018年春季冰雪清除工作方案。

一、指导思想

以“五城同创”为主导，结合市委、市政府“即下即清、雪停路净”的要求，充分发挥机械化清除冰雪作业优势，按照属地管理原则，高标准、高质量、高效率地完成今冬明春清雪工作，全力保障居民出行安全。

二、组织机构

为加强冰雪清除工作的组织保障，成立冰雪清除工作指挥部：

总 指 挥：张皓铭   区委副书记、代区长

副总指挥：宋  斌   区委副书记、常务副区长

李书臣   区政府副区长

李玉文   区政协副主席、区市政市容管理局局长

任建明   区城区建设管理委员会办公室主任

成    员：王  剑   苇湖梁片区管委会主任

任晓江   七纺片区管委会主任

李铁英   新民路片区管委会主任

解  斌   六道湾片区管委会主任

李福明   八道湾片区党工委书记

孙  毅   南湖南路片区管委会主任

周  芸   南湖北路片区管委会主任

赵  巍   七道湾片区管委会主任

陈  协   榆树沟街道办事处主任

孙程江   石人子沟街道党工委书记

李  华   华光街街道办事处主任

闫建龙   振安街街道办事处主任

李  伟   龙盛街街道办事处主任

付红梅   水塔山街道办事处主任

王  兵   区政府办公室主任

宋建文   区纪检委副书记、监察局局长

张  科   区委组织部副部长、区综合考核办主任

王雪芳   区委宣传部副部长、文明办主任

江  洁   区总工会主席

唐娜娜   区团委副书记

叶尔江   区城区建设管理委员会办公室副主任

马  冬   区建设局局长

樊万军   区财政局局长

余  刚   区行政执法局局长

白相辉     区创卫办主任

孙幸军   区交警大队大队长

王树林   区林业园林管理局副局长

张新军   区应急办主任

于  水   区环卫清运队副队长

指挥部下设办公室，办公室设在区市政市容管理局，办公室主任由李玉文同志兼任，副主任由叶尔江同志兼任。办公室根据降雪情况，及时下达除雪指令，做好除雪和保障交通畅通工作的信息收集与处理，协调解决工作中出现的突发问题。

三、冰雪清除范围

8个片区管委会、6个街道办事处所辖主干道、次干道、巷道、BRT专线道路及庭院等区域

工作要求：机械作业，保证道路畅通，雪停后保洁人员及时清雪，按照冰雪清除标准清雪。遇特殊情况按照指挥部指令进行及时清雪，保证市考核组考核前积雪清扫、拉运干净。

四、机械分组

结合区实际，将人员、车辆划分为26组，其中19组负责清推作业、4组负责冰雪运输作业、1组负责扬雪作业、1组负责铲车、1组为机动班组。具体分组情况如下：

（一）清推1组（前扫8台、驾驶员12人，负责BRT车道）

组长：宋霆若（13565979672）

作业路线一：新民路高架-电信公司路口；作业路线二：电信公司路口-新医路立交；作业路线三：昆仑路口-南湖北路-南湖路北延。

（二）清推2组（前扫4台、前推中扫1台、驾驶员8人）

组长：汪建国（13201211157）

作业路线：电信公司路口-南湖北路-新医路立交。

（三）清推3组（前扫4台、前推中扫1台、驾驶员8人）

组长：苏银军（18199855558）

作业路线：昆仑路口-惠民路-南湖北路西四巷-南湖北路-南湖路北延。

（四）清推4组（前扫5台、前推中扫2台、驾驶员11人）

组长：伍学军（13565810618）

作业路线：南湖东路与六道湾路交叉口-南湖东路-南湖西路-南湖南路-西虹路-六道湾路-南湖东路与六道湾路交叉口。

（五）清推5组（前扫4台、前推中扫2台、驾驶员9人）

组长：张艳忠（1399959121）

作业路线：昆仑路-帕米尔街与昆仑东街交叉口-昆仑路-南湖东路北五巷-南湖东路北五巷-昆仑路北一巷-昆仑路北二巷。

（六）清推6组（前扫3台、前推中扫2台、驾驶员8人）

组长：宗映东（13899879070）

作业路线：红山路与水磨沟路交叉口-红山路-新民西街（逸夫小学十字路口）-新兴街-新民路桥下调头-新兴街与西虹东路交叉口。

（七）清推7组（前扫6台、前推中扫2台、驾驶员12人）

组长：吴盛（13579923866）

作业路线一：西虹东路与五星北路交叉口-西虹东路-南湖东路南二巷-西虹东路与南湖南路交叉口（祥和加油站）-五星北路西二巷-西虹东路与五星北路交叉口；作业路线二：西虹东路与南湖南路交叉口（祥和加油站）-华凌立交桥。

（八）清推8组（前扫3台、前推中扫3台、驾驶员9人）

组长：吴建忠（13999961585）

作业路线：新民东街-新民西街（水区法院-逸夫小学十字路口）-新民路-犁铧街-新民东街-同心路。

（九）清推9组（前扫3台、前推中扫2台、驾驶员8人）

组长：唐代斌（13699370076）

作业路线：五星北路与西虹东路交叉口-五星北路-六道湾路外环辅道-华光街-华光街与七道湾南湖交叉口-六道湾路外环辅道-龙盛街与会展大道路口。

（十）清推10组（前扫5台、前推中扫2台、驾驶员11人）

组长：李东明（13579409836）

作业路线：七道湾南路与龙盛街交叉口-七道湾南路-红光山路-七道湾东街-八道湾片区管委会-会展周边道路-红光山东路-河南路立交桥-七道湾南路与龙盛街交叉口。

（十一）清推11组（前扫3台、前推中扫3台、驾驶员9人）

组长：马云山（18997973763）

作业路线：六道湾路口-七道湾南路-龙盛街与七道湾南湖交叉口。

（十二）清推12组（前扫4台，前推中扫3台、驾驶员1人）

组长：李朝晖（13899883828）

作业路线：七道湾北路与红光山路交叉口-七道湾北路-会展北路-振安街。

（十三）清推13组（前扫5台、前推中扫2台、驾驶员11人）

组长：于新（13899920288）

作业路线：七道湾南路与龙盛街交叉口-龙盛街→北郊客运站-南湖北路-南湖路北延与红光山路交叉口-益民大厦周边道路-七道湾南路与龙盛街交叉口。

（十四）清推14组（前扫4台、前推中扫2台、驾驶员9人）

组长：何小龙（13999862015）

作业路线：七道湾南路与沿河路交叉口-沿河路-温泉西路与沿河路交叉口-温泉西路-六道湾路与温泉西路交叉口-水磨沟路-水磨沟路与红山路交叉口。

（十五）清推15组（前扫4台、前推中扫3台、驾驶员11人）

组长：李军江（13325562061）

作业路线：南湖南路东四巷-南湖东路南一巷-南湖南路西一巷-安居南路-安居北路-华祥六巷-安居南路东一巷-华祥五巷-南湖南路西二巷-华普巷-南湖南路西三巷-安居南路东一巷。

（十六）清推16组（前扫3辆、前推中扫6辆、驾驶员14人）

组长：张继成（13109965308）

作业路线：会展大道-纬六路。

（十七）清推17组（前扫5台、前推中扫3台、驾驶员12人）

组长：张建民（15299115113）

作业路线：温泉东路-高尔夫路口-红桥彩门调头-葛家沟东路。

（十八）清推18组（前扫4台、前推中扫3台、驾驶员11人）

组长：马杰（13579881438）

作业路线：规划六路-规划五路-规划八路-大学路-规划七路。

（十九）清推19组（前扫3台、前推中扫2台、驾驶员8人）

组长：熊晓强（18997993523）

作业路线：规划一路-规划二路。

（二十）清运1组（自卸车8台、驾驶员12人），组长：卡得尔（13639954519）

（二十一）清运2组（自卸车8辆、驾驶员12人），组长：冯建林（15099655205）

（二十二）清运3组（自卸车9辆、驾驶员14人），组长：胡国斌（13899852817）

（二十三）清运4组（自卸车9辆、驾驶员14人），组长：范海华（13579808175）

（二十四）应急组（铲车5辆、滑移机2辆、驾驶员7人），组长：梁顺银（13579992643），负责装防滑物资、推雪场及应急突发事件等。

（二十五）扬雪机组（扬雪机8辆、驾驶员8人），组长：周天龙（13139608002），负责主城区各个办事处扬雪。

（二十六）机动组（前扫4辆、前推中扫1辆、驾驶员5人），组长：唐忠山（18997952766）。

五、冰雪清除标准

（一）主干道（机动车道、BRT专线道路、非机动车道、人行道）在降雪期间必须不间断采取人机配合的方式进行冰雪清除。

（二）次干道（机动车道、非机动车道、人行道）当日下、当日扫、当日清运干净。

（三）巷道的冰雪必须“当日下、当日扫、当日堆”，确保于次日清运干净（快保路段做到雪停路净）。

（四）庭院的冰雪由责任人“当日下、当日扫、当日堆”，必须在两日内清运干净，并将冰雪清运至指定堆雪点，不得倾倒在庭院外道路上。

（五）路面应达到“露地面、见行道线、无残留冰雪”。

（六）机动车道、人行道、绿化带、路口、道路转盘和门前广场等公共区域内不得堆放积雪，全部清运出市区。

（七）沿街单位内积雪应按规定进行清运，严禁向道路中央和下水道抛洒积雪。

（八）片区管委会及街道办事处应合理安排管辖范围内道路清扫的保洁人员数量及组次，降雪期间保证道路上有人员配合机械进行清扫。

（九）未硬化或开挖未硬化的道路原则上不列入冰雪清除考核。

六、主要职责划分

（一）各片区管委会和街道办事处职责

1.入冬前负责将辖区林带内、门面前的石头、瓦块等硬物清除干净，并在本辖区管理范围内设置几处临时堆雪点。

2.负责落实辖区内公共地段、街巷单位、经营门面及个人清除冰雪的责任，督促其在规定时间内完成清除冰雪任务。

3.负责对辖区内BRT车道、主次干道冰雪的清边、收底工作及巷道等无机械清雪的冰雪清除工作，清扫过程中，将所有积雪堆放在各路口交叉处（不得影响交通）或各临时堆雪点，以便清运队及时清运。

4.负责降雪后坡道、港湾车站收边、收底及清理残留堆雪现场。

5.负责督促沿街单位、经营店面、企事业单位将林带、草坪砖、人行道花砖上的积雪拉运干净。

6.负责对无人居住公共地段、无物业小区和一些濒临破产、倒闭企业责任范围内积雪的清除。

7.负责本辖区内坡道路面的炉渣等防滑物资的储备和撒布工作。

8.负责停雪后及时扫（擦）净各类隔离（绿化）护栏、路沿石、交通岗亭、车站雨棚和果皮箱上的积雪和冰渣。

9.在市冰雪清除指挥部规定的时限内（早8:00时前）完成所有清雪工作，路面不得有冰带、残留积雪。

10.协同区行政执法局做好督办及相关清雪责任追究工作。

（二）区市政市容管理局职责

负责全区机械化清雪组织、实施工作，重点保障主干道、BRT专线和重要繁华路段冰雪清除完成情况；负责对全区冰雪清除工作的技术指导；监督清雪期间保洁员的早餐质量；完成领导在清雪现场交办的相关工作。

（三）区建设局职责

负责做好BRT车站候车棚的冰雪清除工作；做好车站港湾设施维护工作；做好农村道路清雪工作。

（四）区行政执法局职责

1.负责督促、检查每次降雪后沿街单位在规定时间内完成责任片区冰雪清除、清运任务。对没有在规定时间内清除责任区冰雪的责任单位和个人，责令限期清除，逾期不清除的，处以每平方米10元以上20元以下罚款并监督其限期完成清雪任务。

2.对不按规定倾倒冰雪的，责令限期清除，并可处以50元以上100元以下罚款。在主干道两侧对雪中倒入砖、石、混凝土、陶瓷、金属等废弃物品，损坏清雪机械的，责令赔偿损失，并处100元以上1000元以下的罚款。

3.配合街道办事处分解清雪任务和协助做好签订清雪责任状。

4.配合交警大队疏散处理机动车道上影响清雪工作的车辆或障碍物；负责疏散处理非机动车道、人行道、坡道上影响清雪工作的车辆或障碍物。

5.配合交警大队在清雪时对部分路段实行临时交通管制。

（五）区林业园林管理局职责

1.在进入降雪期之前，对辖区内树木枯枝进行清理，避免在降雪时积雪将其压断造成清雪困难。

2.降雪期间，安排车辆、人员对积雪压断的树枝进行及时清理，保证清雪工作正常进行。

（六）区交警大队职责

1.负责机械化拉运冰雪期间的交通畅通指挥工作。

2.负责机械化清雪路段、坡道上的机动车辆疏散清理工作，确保机械化清雪无障碍进行。

3.负责在清雪期间对部分路段实行临时交通管制工作。

（七）区环卫清运队职责

1.负责清雪机械的维修、保养工作。

2.负责清雪驾驶员的招录、培训、演练工作。

3.负责降雪后清雪机械、人员的组织调配工作。

4.负责辖区内道路机械化冰雪清除、清运工作。

5.负责雪场场地指挥、倾倒、平整工作。

6.负责清雪物资储备、装车工作，负责降雪后坡道路面冰雪清除、清运工作。

（八）区创卫办职责

1.根据职责分工制定奖惩措施，对每场清雪情况进行检查、考核，并将检查结果予以通报，对相关单位进行奖惩。

2.负责天气预警通报工作。

（九）区综合考核办

负责将冰雪清除考核结果纳入各单位年度综合目标考核。

（十）区文明办职责

负责会同片区管委会、街道办事处做好冰雪清除的宣传、报道工作；对各级文明单位中清除冰雪工作不力或配合不到位的予以督促整改，并扣除文明单位创建的相关分值，直至撤销文明单位称号。

（十一）区财政局职责

负责做好清雪期间人员、物资的经费保障。

（十二）区总工会职责

负责清雪期间适时对一线保洁员进行慰问。

（十三）区团委职责

负责组织广大青年、团员们参与清雪工作。

七、工作要求

（一）强化领导、落实责任。各单位、部门要高度重视冰雪清除工作，建立一把手负责制、分管领导分片制，切实保障资金、人员、设备到位。要严格冰雪清除工作责任制，将冰雪清除工作纳入目标考核，层层签订冬季冰雪清除责任状，明确任务，责任到人。认真落实属地管理原则和领导分工负责制，各部门和各片区管委会、街道办事处要建立健全主要领导、分管领导分片负责制，严格按照责任区检查督促清雪工作。

（二）广泛宣传、做好动员。由宣传部门牵头，相关职能部门配合，采取多种形式，不断加大《乌鲁木齐市城市市容和环境卫生管理条例》、《乌鲁木齐市城市管理行政综合执法试行办法》的宣传力度，进一步提高驻区单位和市民对清除冰雪工作重要性的认识，将清除冰雪工作纳入依法管理轨道，形成驻区单位和广大市民自觉参与的良好局面。要及时加强对外宣传报道等工作；对不文明行为以及不支持、配合冰雪清除工作的单位和个人进行曝光。

（三）密切协作、加强配合。按照区委、区政府的指示精神，各职能部门和片区管委会、街道办事处要服从领导、听从指挥，在清雪期间，要按照各自职责，做到准时到位，同步作业，各职能部门、片区管委会、街道办事处相关负责人要现场协调。各单位、部门要互相支持配合，互相协作，遇到困难和问题各街道办事处与相关职能部门之间要及时沟通、协调，有条不紊地开展各项工作，确保工作联动畅通，决不能推诿扯皮、相互掣肘，对部门或街道协调事宜推诿不办的，可直接向区政府举报，由区政府直接督办并对责任单位进行通报批评。

（四）严格要求，完善措施。机械化清雪路段要保证及时清剁，要按照机械化清运确定的时间，由各片区管委会、街道办事处组织人员随车清理残留冰雪，并监督沿街单位将责任段的冰雪离开路沿石30公分堆放整齐，最大宽度不得超过1.3米，冰雪由区清运队组织拉运，不重复清理清运；各片区管委会、街道办事处做好坡道路重点清雪保障工作，及时撒布炉渣；其他背街小巷的冰雪由片区管委会、街道办事处负责组织清剁、清运。遇到雪量大、办事处车辆全部投入清雪工作，无力及时清运的，由片区管委会、街道办事处向市政市容管理局申请增派车辆。

在机械化清除冰雪工作中，各片区管委会、街道办事处要提前清除冰雪中的石块等硬物，确保清雪机械正常运行，如在清雪过程中由于硬物损坏机械设备，由责任单位按实价赔偿。

（五）突出重点，狠抓落实。切实加强对BRT专用公交线路及田字路覆盖面、断面的冰雪清除工作，线路涉及的片区管委会、街道办事处，要组织专门力量加大清除力度，确保线路通畅。各片区管委会、街道办事处在保证参赛道路清除冰雪任务完成的情况下，要继续做好单位庭院、广场、居民小区及所有硬化巷道的冰雪清除工作，进一步落实节假日期间冰雪清除工作的安排，保证及时到位清理，特别是要做好各类院校寒假期间的冰雪清除及督促检查工作。

（六）强化保障，严格督查。各片区管委会、街道办事处应制定冰雪应急预案，成立应急清雪保障队伍，主要负责对辖区内无人管理小区及超过清雪规定时限仍然拒不清理积雪的单位的责任路段等的应急清雪工作。

附件：2017年冬季—2018年春季冰雪清除参赛表

附件：

2017年冬季—2018年春季冰雪清除参赛表

| 序号 | 管委会（街道） | 道路名称 | 长度 （米） | 宽度 （米） | 面积 （平方米） | 起止点 | 管委会（街道）责任人 | 社区责任人 | 督查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新民路片区 管委会 | 红山中路 | 1375 | 8 | 11000 | 五星路外环桥中心—鑫都酒楼 | 李铁英18999208218 | 许佳薇13999170868 | 李玉凤、陈晓云、杨永智 |
|  |  | 红山中路人行道 | 1291 | 12 | 15492 |  |  | 张 群13899890182 |  |
| 2 |  | 红山西路 | 1553 | 8.5 | 13200 | 工行—河滩 |  | 吉小燕15099151289 杨林珠13999181506 沈 伟 18997909689 |  |
|  |  | 红山西路人行道 | 1444 | 9 | 12996 |  |  |  |  |
| 3 |  | 新民西街 | 1228 | 16 | 19648 | 红山西路—水区法院 |  | 杨林珠13999181506 沈 伟 18997909689 李艳华15309917135 井 燕13999966015 甘 乐 13999881778 |  |
|  |  | 新民西街人行道 | 2411 | 11 | 26521 |  |  |  |  |
| 4 |  | 新民路 | 739 | 18 | 13302 | 新民路桥中心—新民东、西街 |  | 杜拉提13999265541 玛依拉13999959175 张 群13899890182 仇海龙18935911896 李红梅13669936288 杨林珠13999181506 沈 伟 18997909689 李艳华15309917135 井 燕13999966015 甘 乐 13999881778 胡玮阁13899979949 吉小燕15099151289 李 焕 18999997232 王 磊 18097663167 |  |
|  |  | 新民路人行道 | 1454 | 6 | 8724 |  |  |  |  |
| 5 |  | 犁铧街 | 500 | 22 | 11000 | 西虹东路十字路口—新民东街十字路口 |  | 胡玮阁13899979949 甘 乐 13999881778 |  |
| 6 |  | 西虹东路 | 3300 | 16 | 52800 | 西虹路桥中心—五星路外环桥 |  | 李 丽13999905544 |  |
|  |  | 西虹东路非机动车道 | 1091 | 3 | 3273 |  | 李铁英18999208218 | 胡玮阁13899979949 |  |
|  |  | 西虹东路人行道 | 3384 | 14 | 47376 |  |  | 甘 乐 13999881778 王 磊 18097663167张邦彦13079915177 张 清18167770900 |  |
| 7 |  | 五星北路人行道 | 1447 | 6 | 8682 | 昆仑公司—汉中办事处 |  | 张 清18167770900 许佳薇13999170868 |  |
| 8 |  | 新民东街 | 1200 | 16 | 19200 | 玖轩小区—陆航三团 |  | 胡玮阁 13899979949 |  |
|  |  | 新民东街人行道 | 1624 | 9 | 14616 |  |  | 王 磊 18097663167 李红梅13669936288 李 焕 18999997232 张邦彦13079915177 |  |
| 9 |  | 新民路桥 | 185 | 16 | 2960 |  |  | 杜拉提13999265541 仇海龙18935911896 |  |
| 10 |  | 西虹路桥 | 260 | 8 | 2080 |  |  | 李 丽13999905544 |  |
| 11 |  | 新兴街 | 920 | 10 | 9200 | 四十小学—市二联办 |  | 杜拉提 13999265541 |  |
|  |  | 新兴街人行道 | 2010 | 7 | 14070 |  |  | 井 燕13999966015 李艳华15309917135 玛依拉13999959175 李 丽13999905544 甘 乐 13999881778 |  |
| 12 |  | 新兴街东一巷非机动 | 401 | 14 | 5614 | 市建委—工行小区 |  | 甘 乐 13999881778 |  |
|  |  | 新兴街东一巷人行道 | 760 | 3.5 | 2660 |  |  |  |  |
| 13 |  | 新兴街南一巷 | 143 | 9.5 | 1359 | 新兴花园—天山区财政局家属院 |  | 李艳华15309917135 |  |
| 14 |  | 新兴街北二巷 | 300 | 8 | 2400 | 建银小区—巨龙小区 |  | 李艳华15309917135 玛依拉13999959175 |  |
| 15 |  | 西虹东路南二巷 | 268 | 16 | 4288 | 新民西街—西虹路邮局 |  | 甘 乐 13999881778 |  |
| 16 |  | 药材巷 | 344 | 16 | 5496 | 广汇泰琛大厦—一炮成功小区 |  | 仇海龙18935911896 张 群13899890182 |  |
| 17 |  | 红山路北七巷 | 490 | 26 | 12753 | 公汽司北山坡小区—983油库 | 李铁英18999208218 | 张 群13899890182 许佳薇13999170868 |  |
| 18 |  | 红山路北八巷 | 560 | 18 | 10080 | 军区文化站—将军林 |  | 许佳薇13999170868 |  |
| 19 | 七纺片区 管委会 | 水磨沟路(东侧） | 2270 | 7 | 17025 | 水磨沟红绿灯—虹桥彩门 | 曾涛18999208220 | 朱 博13699993755 | 李玉凤、陈晓云、杨永智 |
| 20 |  | 七道湾南路（东侧） | 800 | 22 | 17600 | 测绘队三角地-七道湾南路东二巷 |  | 苗 兰13639901988 马 明15899455525 哈丽丹13899850869 |  |
| 21 |  | 沿河路（东侧） | 1470 | 15 | 22050 | 水磨沟红绿灯—测绘大队 |  | 陈万春13325566312 赵文惠15099556003 郁芳芳18999862764 |  |
| 22 |  | 温泉东路 | 3000 | 16 | 48000 | 水磨沟红绿灯—高尔夫路路口 |  | 赵彦亮18999125006 陈 容15309917827 王晓平13999106176 张 波18999153666 朱 博13699993755 宋佩江18999208279 |  |
| 23 |  | 高尔夫路 | 3280 | 12 | 39360 | 虹桥彩门—雪莲山高尔夫球场 |  | 张 波18999153666 |  |
| 24 |  | 沿河路东一巷 | 450 | 10 | 4500 | 沿河路—北山社区号岗亭 |  | 陈万春13325566312 郁芳芳18999862764 |  |
| 25 |  | 沿河路东二巷 | 2500 | 8 | 20000 | 沿河路-达坂城小镇门口 |  | 陈万春13325566312 赵文惠15099556003 郁芳芳18999862764 |  |
| 26 |  | 七道湾南路东二巷（南侧） | 400 | 8 | 3200 | 七道湾路-众泰社区进口岗亭 |  | 哈丽丹13899850869 苗 兰13639901988 |  |
| 27 |  | 维斯特巷道 | 800 | 12 | 9600 | 温东路—维斯特滑雪场岗亭 |  | 宋佩江18999208279 赵彦亮18999125006 |  |
| 28 |  | 桃园路巷 | 300 | 12 | 3600 | 温东路加气站—垃圾中转站 |  | 张 波18999153666 朱 博13699993755 |  |
| 29 | 水塔山街道 办事处 | 温泉西路 | 1960 | 20 | 39200 | 鑫都酒店—水磨沟红绿灯 | 柳浙18799168777 | 李 潇15999150800 雷 玲15099511863 赵 杰13565960933 史 睿18599029529 李 芳18999115477 乐文婷15899208199 | 李玉凤、陈晓云、杨永智 |
| 30 |  | 水磨沟路(西侧） | 2270 | 7 | 17025 | 水磨沟红绿灯—南疆驻乌办 |  | 李 劲18999241502 |  |
| 31 |  | 七道湾南路（西侧） | 1500 | 22 | 33000 | 七道湾与温西路路口—测绘队三角地 |  | 乐文婷15899208199 贾智晖13639949371 曹秋云13899803802 |  |
| 32 |  | 沿河路（西侧） | 1470 | 15 | 22050 | 水磨沟红绿灯—测绘大队 |  | 艾尼帕尔13999160054 曹秋云13899803802 |  |
| 33 |  | 温泉西路北一巷 | 350 | 8 | 2800 | 水区政府家属院-七道湾路 |  | 乐文婷15899208199 |  |
| 34 |  | 温泉西路北二巷 | 1500 | 6 | 9000 | 龙悦盛庭售房部至三建家属院2号楼 |  | 李 芳18999115477 乐文婷15899208199 |  |
| 35 |  | 温泉西路北三巷 | 200 | 8 | 1600 | 温西路红绿灯-39小大门口 |  | 史 睿18599029529 李 芳18999115477 |  |
| 36 |  | 温泉西路北五巷 | 300 | 6 | 1800 | 七纺街-七纺农贸市场后门 |  | 史 睿18599029529 |  |
| 37 |  | 温泉西路南一巷 | 600 | 6 | 3600 | 温西路-山水人家小区门口 |  | 李 潇15999150800 |  |
| 38 |  | 温泉西路南二巷 | 450 | 8 | 3600 | 清真寺—水塔山大门 |  | 李 潇15999150800 雷 玲15099511863 |  |
| 39 |  | 温泉西路南三巷 | 720 | 8 | 5760 | 刑警队—清真寺 |  | 雷 玲15099511863 赵 杰13565960933 |  |
| 40 |  | 温泉西路南四巷 | 350 | 8 | 2800 | 普济堂药店—第一济困医院门口 |  | 赵 杰13565960933 |  |
| 41 |  | 温泉西路南五巷 | 300 | 8 | 2400 | 七坊街B区—温泉西路南四巷口 |  | 赵 杰13565960933 |  |
| 42 | 六道湾片区管委会 | 南湖东路 | 2000 | 30 | 60000 | 六道湾路—南湖北路红绿灯 | 何斌18999208550 | 索 洁13309913042 丁 健18299175070 王 春13899999158 黄 帅18599089718 张晓洁18699169213 陈小红18999285035 吴艇祥13325597845 | 王 芳、 李秀丽、芦伟泽、郝哲胜 |
| 43 |  | 温泉西路 | 150 | 20 | 3000 | 公交后门—检查站红绿灯 |  | 陶明华13899966808 |  |
| 44 |  | 西虹东路 | 1300 | 30 | 39000 | 五星北路—北十三巷 |  | 索 洁13309913042 丁 健18299175070 |  |
| 45 |  | 红山东路 | 2000 | 20 | 40000 | 鱼香辣婆婆—红山路加气站 |  | 邵 薇15299121331 迟煜东13999977767 |  |
| 46 |  | 五星北路 | 2000 | 25 | 50000 | 鱼香辣婆婆—西虹东路路口 |  | 陶明华13899966808 田 静13999157221 索 洁13309913042 |  |
| 47 |  | 南湖北路 | 1500 | 40 | 60000 | 南湖东路红绿灯—昆仑路 |  | 吴艇祥13325597845 鹿晓玲13699983817 |  |
| 48 |  | 南湖东路南一巷 | 600 | 30 | 18000 | 南湖东路—西虹路北十三巷 |  | 丁 健18299175070 |  |
| 49 |  | 昆仑路 | 2100 | 48 | 100800 | 南湖东路北六巷—南湖北路红绿灯 |  | 鹿晓玲13699983817 雷俊霞13095182322 王丽萍13579955951 黄 帅18599089718 周 翔18599054332 |  |
| 50 |  | 南湖东路南二巷 | 526 | 30 | 15780 | 南湖东路—西虹东路 |  | 索 洁13309913042 丁 健18299175070 |  |
| 51 |  | 南湖东路北四巷 | 200 | 15 | 3000 | 南湖东路—青盛四巷 |  | 张晓洁18699169213 |  |
| 52 |  | 南湖东路北二巷 | 1500 | 16 | 24000 | 南湖东路—昆仑路 |  | 吴艇祥13325597845 鹿晓玲13699983817 雷俊霞13095182322 |  |
| 53 |  | 南湖东路北三巷 | 822 | 25 | 20550 | 南湖东路—南湖北路东三巷 |  | 陈小红18999285035 吴艇祥13325597845 雷俊霞13095182322 |  |
| 54 |  | 南湖东路北五巷机动车道 | 1500 | 12 | 18000 | 南湖东路—昆仑路 | 何斌18999208550 | 张晓洁18699169213 于佩佩18699161006 王丽萍13579955951 黄 帅18599089718 |  |
| 55 |  | 南湖东路北六巷 | 1000 | 15 | 15000 | 南湖东路—昆仑东路 |  | 黄 帅18599089718 王 春13899999158 |  |
| 56 |  | 南湖北路东三巷 | 400 | 25 | 10000 | 南湖北路—南湖东路北一巷 |  | 鹿晓玲13699983817 |  |
| 57 |  | 南湖北路东二巷 | 1500 | 20 | 30000 | 南湖北路—长青五巷 |  | 鹿晓玲13699983817 雷俊霞13095182322 吴艇祥13325597845 陈小红18999285035 |  |
| 58 |  | 恒翠巷 | 355 | 25 | 8875 | 南湖东路北2巷—南湖东路北3巷 |  | 吴艇祥13325597845 |  |
| 59 |  | 天平巷 | 350 | 10 | 3500 | 南湖东路南一巷—南二巷 |  | 丁 健18299175070 |  |
| 60 |  | 青玉十三巷 | 520 | 16 | 8320 | 南湖北路东一巷—昆仑路 |  | 雷俊霞13095182322 王丽萍13579955951 |  |
| 61 | 南湖南路片区管委会 | 南湖南路 | 1100 | 40 | 44000 | 劳动街十字路口—南湖东西路十字路 | 孙毅18999163966 | 杨永琪13999862662 孟 猛13669958159 苏学虔13565969615 熊 英13209911876 李海燕18999132692 曹荣荣13109982789 | 王 芳、 李秀丽、芦伟泽、郝哲胜 |
| 62 |  | 南湖南路东四巷 | 800 | 6 | 4800 | 南湖南路—南湖东路南一巷 |  | 杨永琪13999862662 |  |
|  |  |  | 1068 | 8 | 8544 |  |  | 李海燕18999132692 赵 迪13999252312 |  |
| 63 |  | 西虹东路 | 2482 | 17 | 42194 | 北十五巷—西虹东路立交桥中心 |  | 赵 高18999909780 赵 迪13999252312 杨永琪13999862662 苏学虔13565969615 安轩冉15899178817 |  |
|  |  | 西虹东路非机动车道 | 1292 | 6.5 | 8398 |  | 孙毅18999163966 | 赵 高18999909780 赵 迪13999252312 杨永琪13999862662 苏学虔13565969615 安轩冉15899178817 |  |
|  |  | 西虹东路人行道 | 2116 | 3.3 | 6983 |  |  | 赵 高18999909780 赵 迪13999252312 杨永琪13999862662 苏学虔13565969615 安轩冉15899178817 |  |
| 64 |  | 南湖西路 | 2510 | 12.7 | 31877 | 南湖南路十字路口—克东路立交桥 |  | 徐 慧15899108566 熊 英13209911876 王嘉丞13565966909 李国晨18999892258 |  |
|  |  | 南湖西路人行道 | 1400 | 10 | 14000 |  |  | 徐 慧15899108566 熊 英13209911876 王嘉丞13565966909 李国晨18999892258 |  |
| 65 |  | 南湖东路 | 800 | 28 | 22400 | 南湖南路十字路口—检查站 |  | 李海燕18999132692 |  |
| 66 |  | 南湖北路 | 1500 | 20 | 30000 | 南湖东西路十字路口—昆仑路口 |  | 徐 慧15899108566 韩雪梅18699137757 焦 静13579930684 |  |
| 67 |  | 新医东路 | 800 | 23 | 18400 | 外环路口—新医路桥 |  | 焦 静13579930684 马利鑫13565871219 |  |
| 68 |  | 安居北路 | 1500 | 16 | 24000 | 南湖西路—昆仑路 |  | 焦 静13579930684 马利鑫13565871219王秋 英13899976611 王敬国13999955311 王嘉丞13565966909 徐 慧15899108566 韩雪梅18699137757 |  |
|  |  | 安居北路人行道 | 800 | 6 | 4800 | 南湖西路—昆仑路 | 孙毅18999163966 | 焦 静13579930684 马利鑫13565871219 王秋英13899976611 王敬国13999955311 王嘉丞13565966909 徐 慧15899108566 韩雪梅18699137757 |  |
| 69 |  | 西虹路桥 | 240 | 8 | 1920 |  |  | 安轩冉15899178817 |  |
| 70 |  | 克东路桥 | 130 | 6 | 780 |  |  | 李国晨18999892258 |  |
| 71 |  | 新医路桥 | 120 | 8 | 960 |  |  | 马利鑫13565871219 |  |
| 72 |  | 南湖北路西一巷 | 600 | 24 | 14400 | 自治区政协—案件北路 |  | 王嘉丞13565966909 徐 慧15899108566 韩雪梅18699137757 |  |
| 73 |  | 南湖西路北一巷 | 500 | 15 | 7500 | 南湖西路—安居北路西一巷 |  | 王嘉丞13565966909 李国晨18999892258 |  |
| 74 |  | 南湖西路北二巷 | 500 | 21 | 10500 | 一路吉祥—南湖北路西一巷 |  | 徐 慧15899108566 |  |
| 75 |  | 南湖南路西一巷 | 450 | 20 | 9000 | 南湖南路—安居南路 |  | 苏学虔13565969615 曹荣荣13109982789 |  |
| 76 |  | 南湖南路西二巷 | 450 | 27 | 12150 | 南湖南路—安居南路 |  | 曹荣荣13109982789 孟 猛13669958159 |  |
| 77 |  | 南湖南路西三巷 | 450 | 28 | 12600 | 南湖南路—安居南路 |  | 孟 猛13669958159 熊 英13209911876 |  |
| 78 |  | 华普巷 | 440 | 15 | 6600 | 南湖南路西二巷—南湖南路西三巷 |  | 孟 猛13669958159 |  |
| 79 | 南湖北路 片区管委会 | 南湖北路 | 2200 | 33 | 72600 | 外环路口—东海渔村酒店 | 周道仁18709913666 | 俞 红13609968158 亚克莆13999867813 姚月梅15099331331 杨梦薇13999167280 姚 琳13669900029 贺铁峰18999822148 丁雪迎13899976849 冉 娟13565952870 张德建18099157292 | 王 芳、 李秀丽、芦伟泽、郝哲胜 |
| 80 |  | 新医东路 | 800 | 24 | 19200 | 外环路口—新医路桥中心 |  | 姚 琳13669900029 陆 梅15981778893 |  |
| 81 |  | 新医路立交桥 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | 苏州路立交桥 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | 苏州东路 | 600 | 6 | 3600 | 东海渔村大酒店—苏州路立交桥 |  | 俞 红13609968158 吴长乐13999815371 |  |
| 84 |  | 南湖北路延伸段 | 550 | 11 | 6050 | 东海渔村大酒店—东八家户街十字路口 |  | 吴长乐13999815371 |  |
| 85 |  | 南湖北路西三巷 | 430 | 8 | 3440 | 南湖北路—昆仑路北二巷 |  | 姚 琳13669900029 陆 梅15981778893 |  |
| 86 |  | 南湖北路西四巷 | 336 | 10 | 3360 | 南湖北路—河滩路辅道 |  | 姚月梅15099331331 亚克莆13999867813 |  |
| 87 |  | 昆仑路北一巷 | 650 | 10 | 6500 | 新医路—王家梁钢材市场正门 |  | 姚 琳13669900029 |  |
| 88 |  | 昆仑路北二巷 | 522 | 10 | 5220 | 新医路—王家梁钢材市场侧门 |  | 陆 梅15981778893 |  |
| 89 |  | 苏州路东延 | 420 | 12 | 5040 | 南湖北路—铁路北葡萄园 |  | 张德建18099157292 |  |
| 90 | 龙盛街街道 办事处 | 红光山路 | 1000 | 30 | 30000 | 河南路立交桥—会展中心 | 吴鑫13669915055 | 吴旌花13565880503 闫 春13999405619 | 王 芳、 李秀丽、芦伟泽、郝哲胜 |
| 91 |  | 南湖北路延伸段(新修) | 1350 | 35 | 47250 | 南湖北路东八家户街十字路口—河南路立交桥桥头 |  | 冯缪斯14719889621 张 静18599217116 吴旌花13565880503 |  |
| 92 |  | 会展南路西侧 | 1950 | 25 | 48750 | 东八家户街北至红光山路 |  | 冯缪斯14719889621 张 静18599217116 吴旌花13565880503 |  |
| 93 | 华光街街道 办事处 | 温泉西路 | 200 | 17 | 3400 | 七道湾路口—检查站 | 高歌13669912171 | 田 华13999297808 | 孙 萍、 陈志华、杨福科 |
| 94 |  | 七道湾南路 | 1750 | 12 | 21000 | 检查站—华光街路口 |  | 田 华13999297808 |  |
|  |  | 七道湾南路西一巷 | 1500 | 13 | 19500 | 六道湾路—七道湾路 |  | 柳 睿15352510003 杨 曦18299736006 |  |
| 95 |  | 昆仑东路 | 3500 | 48 | 168000 | 六道湾路口—王家梁加油站 |  | 拜海提亚18999290338 张慧玲18129385650 郭婷婷13609903173 |  |
| 96 |  | 华光街 | 1500 | 15 | 22500 | 七道湾路口—外环路口 |  | 丁海涛15099670733 |  |
| 97 |  | 帕米尔路 | 2700 | 30 | 81000 | 东外环辅道路口—昆仑路口 |  | 张慧玲18129385650 |  |
| 98 |  | 七道湾南路西三巷 | 100 | 8 | 800 |  |  | 杨 龙13999153231 |  |
| 99 | 苇湖梁片区管委会 | 七道湾南路 | 4250 | 24 | 102000 | 华光街路口-龙盛街路口 | 夏红江18999208609 | 康瑞升18999208327 胡海鸥15899486901 郑 斌13565991213 艾克拜尔13999110631 | 孙 萍、 陈志华、杨福科 |
| 100 |  | 会展大道 | 3500 | 48 | 168000 | 华光街至苏州路路口 |  | 哈力木拉提13999988829 吴红旗15160970328 |  |
| 101 |  | 华光街 | 1500 | 15 | 22500 | 七道湾路口—外环路口 |  | 康瑞升18999208327 吴红旗15160970328 |  |
| 102 |  | 立井街 | 1500 | 10 | 15000 | 六道湾煤矿办公楼—南湖北交界处 |  | 哈力木拉提13999988829 皮 跃13659969215 艾克拜尔18167888125 |  |
| 103 |  | 七道湾南路东二巷 | 550 | 6 | 3300 | 七道湾南路—苇湖梁煤场 |  | 郑 斌13565991213 |  |
| 104 |  | 龙盛街 | 1400 | 31 | 43400 | 众鑫城至原水泥厂 |  | 哈力木拉提13999988829 |  |
|  |  |  | 3200 | 12 | 38400 | 七道湾岔路口南侧—铁路北葡萄园 |  | 吴红旗15160970328 胡海鸥15899486901 万 成13029662088 |  |
| 105 | 七道湾片区 管委会 | 龙盛街路 | 3200 | 12 | 38400 | 七道湾岔路口北侧—铁路北葡萄园 | 曹金花18099158020 | 艾合买提江·买合木提18999290251 齐曼古丽·吐尔逊18997901526 | 孙 萍、 陈志华、杨福科 |
| 106 |  | 七道湾南路 | 1560 | 24 | 37440 | 龙盛街路口—七道湾路十字路口 |  | 艾合买提江·买合木提18999290251 成 功15276732017 蔡 锐13899900909 |  |
| 107 |  | 会展大道 | 2680 | 72 | 192960 | 与龙盛街交汇处—会展北路交汇处 |  | 艾合买提江·买合木提18999290251 齐曼古丽·吐尔逊18997901526 张雨昕18016891307 马 燕13699956075 |  |
| 108 |  | 会展中心北路 | 1080 | 44 | 47520 | 会展大道北延—会展西路 |  | 马 燕13699956075 |  |
| 109 |  | 会展中心西路 | 800 | 32 | 25600 | 红光山西路交汇处—会展北路 |  | 马 燕13699956075 |  |
| 110 |  | 红光山西路 | 2520 | 28 | 70560 | 红光山西路天桥—七道湾十字路口 |  | 张雨昕18016891307 蔡 锐13899900909 马 燕13699956075 梁 磊13999288169 |  |
| 111 |  | 红光山路东路 | 500 | 28 | 14000 | 七道湾十字路口—蔬菜公园水磨河 |  | 党一平15160922380 |  |
| 112 |  | 八道湾路 | 1300 | 8 | 10400 | 七道湾岔路口—水磨河桥头 |  | 成 功15276732017 |  |
| 113 |  | 会展北路 | 2000 | 30 | 60000 | 七道湾北延港湾宾馆路口-经六路交汇处 |  | 马 萍13659962535 古丽克孜·尕依提15099143264 |  |
| 114 |  | 八道湾创业路 | 200 | 14 | 2800 | 七道湾北延港湾宾馆路口-水磨河桥头 |  | 党一平15160922380 |  |
| 115 |  | 喀什路东延 | 1300 | 28 | 36400 | 污水处理厂路口--七道湾北延丁字路口 |  | 马 萍13659962535 |  |
| 116 |  | 七道湾北路 | 3800 | 32 | 121600 | 七道湾十字路口--水磨河桥头 | 曹金花18099158020 | 党一平15160922380 梁 磊13999288169 马 萍13659962535 |  |
| 117 | 振安街街道 办事处 | 红光山路东路 | 2985 | 28 | 83600 | 蔬菜公园水磨河--八道湾办事处路口 | 王周磊18167842999 | 夏 玉18160550091 郭晓俊13565859781 | 孙 萍、 陈志华、杨福科 |
| 118 |  | 八道湾创业路 | 3300 | 14 | 46200 | 水磨河桥头-八道湾办事处交汇处 |  | 查红梅13659950258 赵 云13629931305 |  |
| 119 |  | 八道湾路 | 1500 | 8 | 12000 | 水磨河桥头—八道湾工业园路岔路口 |  | 刘红艳18195856229 郭晓俊13565859781 |  |
| 120 |  | 七道湾北路 | 1200 | 32 | 38400 | 水磨河桥头--山清水秀 |  | 查红梅13659950258 |  |
| 121 | 八道湾片区 管委会 | 八道湾路 | 2560 | 12 | 30720 | 办事处门前—八分矿 | 雷冬冬13999962993 | 王 平15999157657 屠 娟13579898360 王 兵13659962289 桑丽琴13579239085 | 王 芳、 李秀丽、芦伟泽、郝哲胜 |
| 122 |  | 九道湾路 | 1600 | 16 | 25600 | 办事处门前—生活垃圾处理场 |  | 滕 娟13999883479 付 鹏18999858315 |  |
| 123 | 榆树沟街道 办事处 | 温泉东路北二巷 | 600 | 6 | 3600 | 温泉宾馆—兵团人家 | 郭凯18997909683 | 杨文斌13319812346 | 李玉凤、陈晓云、杨永智 |
| 124 |  | 规划五路（原观景路） | 3500 | 58 | 203000 | 观园路--规划二路 | 陈协18999901967 | 朱友勇15699186231 刘雪梅15349931016 |  |
| 125 |  | 规划二路（丽园路） | 2643 | 50 | 132150 | 规划一路至榆树沟队 | 马高宇13999240010 | 朱友勇15699186231 刘雪梅15349931016 |  |
| 126 |  | 规划六路（静园路） | 1933 | 50 | 96650 | 观园路口至规划二路 |  | 刘雪梅15349931016 努尔买买提13899824694 |  |
| 127 |  | 规划五路（书苑路） | 1800 | 50 | 90000 | 观景路至绕城断头路 |  | 刘雪梅15349931016 |  |
| 128 |  | 规划一路（清园路） | 1376 | 40 | 55040 | 观园路口至规划二路 | 陈协18999901967 | 张 杰18167839629 |  |
| 129 |  | 规划十六路 | 500 | 24 | 12000 | 规划五路至榆树沟队 | 马高宇13999240010 | 努尔买买提13899824694 |  |
| 130 |  | 规划九路 | 500 | 24 | 12000 | 规划十六路至绕城断头路 |  |  |  |
| 131 |  | 规划八路 | 900 | 35 | 31500 | 观景路路至榆树沟路 |  |  |  |
| 132 |  | 榆树沟路 | 1500 | 10 | 15000 | 规划五路至榆树沟队 | 郭凯18997909683 |  |  |
| 133 |  | 观景路（大学路） | 3500 | 58 | 203000 | 观园路口至天山区楼口 | 陈协18999901967 | 朱友勇15699186231 刘雪梅15349931016 |  |
| 134 | 石人子沟街道 办事处 | 石人子沟村一队路 | 800 | 10 | 8000 | 石人子沟中路至石人子沟村一队居民点 | 马永梅18160688053 | 卢亚凯18690143956 鞠文华17726767785 | 孙 萍、 陈志华、杨福科 |
| 合计 |  |  | 192308 |  | 4265981 |  |  |  |  |

备注：1榆树沟街道参赛道路温泉东路（高尔夫路口—水磨沟村加气站）长3500米，面积77000平方米；观园路（水磨沟村加气站—天山学院）长4000米，面积120000平方米，因克南高架东延未完工，无法清雪，特此说明。

抄送：区委办、区人大办、区政协办。

水磨沟区人民政府办公室                 2017年11月14日印发