水政办〔2017〕67号

关于印发水磨沟区“散乱污”企业综合治理

工作实施方案的通知

各片区管委会、街道办事处，区属各相关委、局、办：

《水磨沟区“散乱污”企业综合治理工作实施方案》经区人民政府研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

2017年12月6日

水磨沟区“散乱污”企业综合治理工作

实施方案

为认真贯彻落实中央环境保护督察组对我区提出的督办要求，加快推进首府“天变蓝”工程，坚决打好治污、减煤、降尘、增电、改气“组合拳”，持续开展“散乱污”企业综合治理工作，巩固“散乱污”企业治理成果，结合我区实际，制定本方案。

一、总体要求

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规和国家发展改革委《关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》等相关政策，按照《市委办公厅市政府办公厅关于进一步加强乌鲁木齐市生态环境保护打好“三大攻坚战”的意见》（乌党办发〔2017〕119号）和《关于印发乌鲁木齐市“天变蓝”工作实施方案的通知》（乌政办〔2017〕211号）要求，以“政府主导、属地负责、部门联动”的原则，以保障市民健康为出发点，以环境空气质量持续改善为核心，以协同治理和精细管理为抓手，坚持源头严防、过程严管、后果严惩，持续推进“散乱污”企业专项整治工作，确保在2017年12月31日前，全面完成“散乱污”企业整改和关停工作，并长期坚持巩固“散乱污”企业治理成果。

二、治理范围

重点对水磨沟区辖区内有色金属熔炼加工、橡胶生产、制革、化工、陶瓷烧制、铸造、丝网加工、轧钢、耐火材料、炭素生产、石灰窑、砖瓦窑、水泥粉磨站、废塑料加工，以及涉及涂料、油墨、胶黏剂、有机溶剂等使用的印刷、家具等小型制造加工类行业“散乱污”，集中进行整治。

三、综合治理分类施治标准

2017年，全面完成“散乱污”企业清理整治。以控制污染排放为主要目标，按照“属地管理、分级负责”原则，各片区管委会、街道办事处要对企业实际情况进行详细了解，按照企业所处区域、存在问题特性在空间、时间上体现梯度管理理念，做到“一企一策”，分别采取关停取缔、限期搬迁、停产整治的措施进行分类施治，坚决杜绝“一刀切”。（详见附件1）

四、工作安排

（一）调查摸底。在前期摸排企业名单的基础上，各片区管委会、街道办事处，进一步对本辖区内“散乱污”企业进行全方位的深入摸排，务必做到全覆盖、无死角，认真填写《乌鲁木齐市“散乱污”企业综合治理情况汇总表》（详见附件2），做到不瞒报、漏报，将最新摸排情况于每月28日前报送至区经发委918室。

（二）禁止新增。对不符合国家法律法规、产业发展政策及选址规划布局要求的项目，坚决不予办理项目审批、核准、备案手续，对未能按期完成节能减排任务、发生过重大环境违法案件、存在环境问题拒不整改或整改未完成的企业，不予办理新建项目手续。对违规私租私建的企业要及早查处，即查即关。

（三）巩固成果。防止已关停取缔的“散乱污”企业死灰复燃。加大整治力度，对“散乱污”企业进行回头看，坚决防止出现反弹。发挥群众监督作用，确保整治效果。

五、责任分工

（一）加强领导。成立以区委副书记宋斌同志为组长，区经发委、环保局、规划局、国土局、建设局、执法局、安监局、市场监督管理局等单位为成员的“散乱污”企业综合治理工作领导小组，负责统筹协调全区“散乱污”企业综合治理工作，领导小组办公室设在区经发委。区经发委主任兼任办公室主任。

（二）各相关部门职责。1.各片区管委会、街道办事处为本次专项整治行动的实施主体、第一责任人。要按照“属地管理、分级负责”原则，制定具体的专项整治实施方案，明确各阶段工作目标、具体措施、责任分工，摸排本辖区内“散乱污”企业基本情况，整理上报相关资料。

2.区经发委：负责履行“散乱污”企业综合治理工作的牵头抓总职责，对“散乱污”企业综合治理情况进行检查和落实，及时向区政府汇报工作进度。

3.区国土资源分局：按照相关法律法规及文件规定，负责对辖区内“散乱污”企业违法占地行为进行查处。

4.区规划分局：按照相关法律法规及文件规定，负责依法查处“散乱污”企业的违法违规建设行为。

5.区环保局:依据环保有关法律法规，对企业环保手续、污染防治设施建设及排放达标情况开展专项检查和执法行动，指导整改规范企业完善相关手续。

6.区建设局：负责督促供水企业对被责令停产停业或责令关闭的“散乱污”企业实施断水等措施。

7.区安全生产和监督管理局：负责对存在安全生产隐患和违法违规行为的企业，依法依规查处、取缔、关停。

8.区市场监督管理局：负责开展无照、证照不全生产经营行为的专项整治。按照相关法律法规及文件规定，严厉查处无证生产等违法行为。

9.区城市管理行政执法局：负责对涉及违法违章建筑的企业开展清理整顿。

六、保障措施

（一）建立长效机制。要将“散乱污”企业排查整治列入日常工作，注重日常监察，强化重点抽查，对于发现的“散乱污”企业，发现一例，整治一例；充分发挥基层环境监管网格作用，建立巡查制度，加大日常巡查，防止死灰复燃。做好档案收集管理；要建立“散乱污”企业专项管理档案，保存设备拆除等清理过程及清理后的照片、视频等影像资料，留存整治过程中的现场检查记录、拆除设备型号等清理清单，以及环保、经发等部门出具的法律文书、文件等档案资料。建立信息报送机制，要明确一名联络员，专门负责“散乱污”企业整治信息报送工作，并将联络员姓名、职务及联系方式报区经发委918室。

（二）强化督导检查。成立专项督查组，对“散乱污”企业整治情况组织开展地毯式督查，对整治行动不重视、效果不明显的，要通报批评。如发现存在排查不彻底、违法生产、新建或擅自恢复生产等问题，对企业一律依法依规顶格处罚，对相关责任单位、责任人进行严肃问责。定期组织开展“回头看”活动，对仍未整改到位的企业，在进行整改的同时，严格问责追责，严防“散乱污”企业死灰复燃。专项督查组要定期开展检查考核，对整治工作完成情况实行一季一检查、一季一排名、一季一通报，对未按要求完成整治工作任务的部门将予以问责。

（三）加强宣传引导。开展“散乱污”企业综合治理工作是全面落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府关于生态文明建设和环境保护工作的重大决策，打好首府“三大攻坚战”的重要举措，各相关部门要通过新闻媒体、网络平台、公益广告、入企宣讲等多种形式，广泛深入宣传“散乱污”企业整治工作的重要意义，动员全社会力量积极参与。要及时公开整治结果，接受全社会监督。大力宣传国家、自治区相关产业政策，引导广大群众积极检举违法行为，营造全社会参与的良好氛围。

附件：1.乌鲁木齐市“散乱污”企业综合治理分类施治标准

2.乌鲁木齐市“散乱污”企业综合治理情况汇总表

附件1

| 水磨沟区“散乱污”企业综合治理分类施治标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 | 分类 | 定义 | 处置措施 |  | 备注 |
|  |  |  | 二环路以内 | 二环路以外 |  |
| 1 | 散 | 不符合城镇总体规划、土地利用规划、产业布局规划的工业企业。 | 2018年9月30日前引导其迁入工业园区，逾期未能迁入工业园区的，当地政府予以关停取缔。 | 2019年9月30日前引导其迁入工业园区，逾期未能迁入工业园区的，当地政府予以关停取缔。 |  |
| 2 | 乱 | 未办理相关审批手续，违法违规建设、违规生产经营的企业。 | 实施停产停业并限期2个月内补办手续，待企业完善手续后可恢复生产，逾期为能补办手续的，依法予以处罚并由当地政府予以关停取缔。 | 实施停产停业并限期3个月内补办手续，待企业完善手续后可恢复生产，逾期为能补办手续的，依法予以处罚并由当地政府予以关停取缔。 |  |
| 3 | 污 | 违法违规排放、超标排放废水、废气、废渣，不能实现稳定达标排放的企业。 | 依法责令其限产、停产整治，整改完成后经环保部门现场监察，污染物排放稳定达标的企业，可准予恢复生产，逾期未能达到整改标准、情节严重的，予以关停取缔。 | 依法责令其限产、停产整治，整改完成后经环保部门现场监察，污染物排放稳定达标的企业，可准予恢复生产，逾期未能达到整改标准、情节严重的，予以关停取缔。 |  |
| 4 | 散乱 | 既未办理相关审批手续，又不符合城镇总体规划、土地利用规划、产业布局规划的，使用非工业用房进行非法生产的工业企业，及存在违法违章建筑的企业。 | 实施停产停业并限期2个月内补办手续，待企业完善手续后可恢复生产，在2018年9月30日前引导其迁入工业园区。逾期为能补办手续的、非法生产的、存在违法违章建筑的企业，依法予以处罚并由当地政府予以关停取缔，对违法违章建筑实施拆除。补办手续后，逾期未能迁入工业园区的，当地政府予以关停取缔。 | 实施停产停业并限期3个月内补办手续，待企业完善手续后可恢复生产，在2019年9月30日前引导其迁入工业园区。逾期未能补办手续的、非法生产的、存在违法违章建筑的企业，依法予以处罚并由当地政府予以关停取缔，对违法违章建筑实施拆除。补办手续后，逾期未能迁入工业园区的，当地政府予以关停取缔。 |  |
| 5 | 散污 | 既违法违规排放、超标排放废水、废气、废渣，不能实现稳定达标排放，又不符合城镇总体规划、土地利用规划、产业布局规划的企业。 | 在2018年9月30日前引导其迁入工业园区，在未迁入工业园区时，企业不得开工生产。逾期未入园区的，落实“两断三清”措施。 | 在2019年9月30日前引导其迁入工业园区，在未迁入工业园区时，企业限期实施污染设施升级改造，确保污染物达到排放后，企业方能生产。逾期未入园区的，落实“两断三清”措施。 |  |
| 6 | 乱污 | 既未办理相关审批手续，又违法违规排放、超标排放废水、废气、废渣，不能实现稳定达标排放的企业。 | 实施停产停业整治，并限期2个月内补办手续，待企业完善手续，经环保部门现场监察，污染物排放稳定达标的企业，可准予恢复生产。逾期未能补办手续的、非法生产的、存在违法违章建筑、未能达到整改标准的企业，依法予以处罚并由当地政府予以关停取缔，对违法违章建筑实施拆除。 | 实施停产停业整治，并限期3个月内补办手续，待企业完善手续，经环保部门现场监察，污染物排放稳定达标的企业，可准予恢复生产，逾期未能补办手续的、非法生产的、存在违法违章建筑、未能达到整改标准的企业，依法予以处罚并由当地政府予以关停取缔，对违法违章建筑实施拆除。 |  |
| 7 | 散乱污 | 既未办理相关审批手续，又违法违规排放、超标排放废水、废气、废渣，不能实现稳定达标排放，同时不符合城镇总体规划、土地利用规划、产业布局规划的企业。 | 2017年10月底前完成关停工作，2017年11月底前按照“两断三清”标准，完成取缔工作。 | 2017年11月底前完成关停工作，2017年12月底前按照“两断三清”标准，完成取缔工作。 |  |

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水磨沟区小散乱污企业社区统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：（加盖公章）: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联络员： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 行业 | 企业名称 | 企业地址 | 联系人 | 联系电话 | 用工人数 | 设备型号 | 产品 | 产值 （万元） | 厂房性质（租赁或自建） | 污染物排放是否超标 | 是否符合产业政策及当地产业布局规划 | 有无消防手续 | 有无环评手续 | 有无规划手续 | 有无工商执照 | 安全生产是否有隐患 | 有无违法违章建筑 | 是否纳入拆迁范围 | 整治 情况 | 所属街道社区 |

抄送：区委办、区人大办、区政协办。

水磨沟区人民政府办公室                  2017年12月  日印发