财政项目支出绩效评价报告

项目名称：水磨河片区城镇化建设项目政府购买服务

项目单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局

主管部门：乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局

2024年05月

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

1. 项目背景、主要内容及实施情况	1

2. 资金投入和使用情况	2

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

1. 绩效评价完整性	4

2. 评价目的	6

3. 评价对象	6

4. 绩效评价范围	6

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准	9

1. 评价原则	9

2. 评价指标体系	9

3. 评价方法	18

4. 评价标准	19

（三）绩效评价工作过程	20

三、综合评价情况及评价结论	20

（一）评价结论	20

（二）主要绩效	21

四、绩效评价指标分析	22

（一）项目决策情况	22

1. 项目立项	22

2. 绩效目标	23

3. 资金投入	24

（二）项目过程情况	25

1. 资金管理	25

2. 组织实施	26

（三）项目产出情况	26

1. 产出数量	26

2. 产出质量	26

3. 产出时效	27

4. 产出成本	26

（四）项目效益情况	27

1. 项目效益	27

2. 满意度指标完成情况分析	27

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	28

（一）主要经验及做法	28

（二）存在的问题及原因分析	29

六、有关建议	29

七、其他需要说明的问题	32

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1. 项目背景、主要内容及实施情况

该项目实施背景：为了贯彻落实乌鲁木齐市关于加快城镇化建设的工作部署，水磨沟区人民政府拟实施乌鲁木齐市水磨河片区城镇化建设项目，目的是提高公共服务的质量和效率，通过市场化方式提供服务，转变政府职能，同时引入竞争机制，提高财政资金的使用效率。该项目已纳入乌鲁木齐市2016年重点建设项目计划。按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府购买服务管理办法（暂行）》等有关规定和要求，水磨沟区人民政府决算采取“政府购买服务”的方式实施该项目，为公众提供相关公共服务，该“政府购买服务”事项已经水政发【2016】28号文件审批。

根据2016年水磨沟区第4次财经领导小组会议纪要通过，每年区财政局按计划金额拨付园林局，由园林局全额支付新疆汇展城市建设综合开发有限公司。本项目是政府购买服务（化解隐性债务）通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项交由具备条件的社会力量和事业单位承担，按照政府采购方式和程序并由政府根据合同约定向其支付费用，每年需向乙方支付本金及贷款利息。

项目2023年的主要实施内容：本项目是政府购买服务（化解隐性债务）通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项交由具备条件的社会力量和事业单位承担，按照政府采购方式和程序并由政府根据合同约定向其支付费用，每年需向乙方支付本金及贷款利息。

2023年当年完成情况，实际完成情况为：水磨河片区城镇化建设项目政府购买服务资金实现财政资源的重新平衡与科学配置；公共服务在需求层面的多样性决定了其服务难度的增加。如果面面俱到的满足各类需求，政府将面对巨大的财政缺口，承担沉重的财政压力。而通过第三方组织的灵活服务，将更为有针对性的面对各类不同服务需求。也有效避免了政府提供公共服务过程中存在的巨大浪费和闲置现象，按照以往经验，政府部门提供多样化公共服务时普遍以部门编制扩充为方式来实现，这样所产生的管理成本持续增长，制约了公共服务发展的可持续性，而通过向市场购买公共服务项目，可以有效降低政府提供服务时的高成本。实现政府职能与市场机制之间的紧密结合；提高公共服务质量，增加民众满意度。

### 2. 资金投入和使用情况

该项目资金投入情况：经水政发【2016】28号文件批准审批。根据2016年水磨沟区第4次财经领导小组会议纪要通过，项目系2023年本级资金，共安排预算资金20345.57万元，于2023年年初安排资金4846万元预算批复项目，年中追加资金18345.57万元，年中追减资金2846万元。

该项目资金使用情况：根据2016年水磨沟区第4次财经领导小组会议纪要,按照每年一次支付新疆汇展城市综合开发有限公司还本付息。本项目是政府购买服务（化解隐性债务）通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项交由具备条件的社会力量和事业单位承担，按照政府采购方式和程序并由政府根据合同约定向其支付费用，每年需向乙方支付本金及贷款利息。总预算资金20345.57万元，全部用于化解隐性债务，执行20345.57万元，预算执行率100%。

## （二）项目绩效目标

本项目依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、成本指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目为经常性项目。

该项目总体绩效目标：2017年-2023年，我局根据2016年水磨沟区第4次财经领导小组会议纪要签订《政府购买社会公共服务项目合同》，按照每年预算安排支付新疆汇展城市综合开发有限公司还本付息。

通过第三方组织的灵活服务，有针对性的面对各类不同服务需求。也有效避免了政府提供公共服务过程中存在的巨大浪费和闲置现象，通过向市场购买公共服务项目，可以有效降低政府提供服务时的高成本。实现政府职能与市场机制之间的紧密结合；提高公共服务质量，增加民众满意度。

该项目阶段性目标为：2023年度内，对水磨河片区城镇化建设项目（化解隐性债务）按照还款计划安排，完成5次还款，有效化解水磨沟区债务风险，社会效益指标为加强风险管控，推动债务管理工作有效加强、稳妥推进债务化解有效稳妥。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1. 绩效评价完整性

该项目主要是基于政府化解债务风险，加强风险管控与新疆汇展城市综合开发有限公司达成相关协议，用于每年还本付息，化解隐性债务。项目主体是要在20年内完成对新疆汇展城市综合开发有限公司还本付息，按每年财政预算安排偿付相关化解债务款项。设置的评价指标体系，数量指标、质量指标、时效指标指标体现了项目的每年还款次数5次、贷款利息支付准确率100%、到位率100%及3日内及时还款方面。评价指标体系完整、有效。

项目年度期间内，按照合同水磨区园林管理局向新疆汇展城市综合开发有限公司支付相关款项，会议纪要、协议、还款备案函及发票等都是支撑决策合规性的有效佐证资料，我局制定的《水磨沟区园林管理局规章制度》管理办法，执行有效，是确保还款相关事宜合理推进的基本保障。

首先，本项目是政府购买服务（化解隐性债务）通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项交由具备条件的社会力量和事业单位承担，按照政府采购方式和程序并由政府根据合同约定向其支付费用，每年需向乙方支付本金及贷款利息。

其次，实现财政资源的重新平衡与科学配置；公共服务在需求层面的多样性决定了其服务难度的增加。如果面面俱到的满足各类需求，政府将面对巨大的财政缺口，承担沉重的财政压力。而通过第三方组织的灵活服务，将更为有针对性的面对各类不同服务需求。也有效避免了政府提供公共服务过程中存在的巨大浪费和闲置现象，政府部门提供多样化公共服务时普遍以部门编制扩充为方式来实现，这样所产生的管理成本持续增长，制约了公共服务发展的可持续性，而通过向市场购买公共服务项目，可以有效降低政府提供服务时的高成本。实现政府职能与市场机制之间的紧密结合；提高公共服务质量，增加民众满意度。

最后，对会议纪要、补充协议、还款备案函、还款请示、还款意向书、发票及国库支付凭证等是真实可靠的，以确保数据的准确性和完整性。

### 2. 评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解水磨河片区城镇化建设项目政府购买服务实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

### 3. 评价对象

（1）绩效评价的对象：水磨河片区城镇化建设项目政府购买服务资金项目

### 4. 绩效评价范围

（1）时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。

（2）项目范围：水磨河片区城镇化建设项目政府购买服务的基本情况是：本项目是政府购买服务（化解隐性债务）通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项交由具备条件的社会力量和事业单位承担，按照政府采购方式和程序并由政府根据合同约定向其支付费用，每年需向乙方支付本金及贷款利息。我单位2023年水磨河片区城镇化建设项目政府购买服务资金进行客观评价，最终评分结果为：总分为100分，绩效评级为“优”。

评价工作的开展情况：根据本项目的特点、资金使用情况以及绩效目标要求:评价小组研究提出细化的评价指标，制定绩效评价工作方案:对项目的绩效评价基础资料进行收集、分类整理;对收集的绩效评价资料进行书面审查核实，重点对项目签定合同、绩效目标、资金投入情况，项目资金管理、组织实施情况及项目产出数量、质量、时效、成本情况等情况进行核实，在此基础上运用相关的指标和标准，对资金的使用效果进行对比分析，对项目和资金使用的社会效益进行全面的评价;按照项目评价的要求，撰写项目支出绩效评价报告项目支出绩效评价报告包括:基本情况、绩效评价工作开展情况、综合评价情况及评价结论、绩效评价指标分析、主要经验及做法、存在的问题及原因分析等;同时还应根据单位、项目特点，编制专门的绩效指标评价体系;项目支出绩效评价报告应当依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正、简明扼要，评价结果按优劣评定等级，其中90分以上(含90分)为“优”，80分以上(含80分)90分以下为“良”，60分以上(含60分)80分以下为“中”60分以下为“差”。

项目实现的产出情况：本年还款次数5次；贷款利息支付到位率100%、贷款利息支付准确率100%；及时还款期限2天；

取得的效益情况：加强风险管控，推动债务管理工作有效加强、稳妥推进债务化解有效稳妥；通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项交由具备条件的社会力量和事业单位承担，减轻当年财政压力，取得较好的社会效益。

主要经验及做法：建立债务监测制度。依托地方政府性债务系统为平台，建立了中长期支出事项监测机制和月报制度。按要求及时更新债务系统内数据库数据，将新增政府性债务、已还本金情况等及时录入系统，动态监控政府性债务变化情况，每月在系统里上报数据并形成月报。并按要求将中长期政府支出事项纳入统计监测范围，每月按期及时上报。区财政局定期向区政府和人大报送政府债务报告，以提高政府债务的透明度和对政府债务情况进行监督。

存在的问题及原因分析，以及综合性价结论：难以监管：政府隐性债务的分布非常分散，且难以监管。政府如果想要化解这些债务，需要动用大量的人力、物力、财力，以确保化解过程的透明度和公正性；风险高：政府隐性债务的风险高，如果政府在化解过程中采取不当的措施，可能会进上步加剧风险；影响经济发展：政府隐性债务化解需要付出很大的代价，这可能会对经济发展产生负面影响，政府需要进行紧缩政策、降低公共支出等措施，这可能会对就业和经济增长产生负面影响。

## （二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

### 1. 评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2. 评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如表2-1所示

表2-1 项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 每年还款次数 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|  | 产出质量 | 贷款利息支付到位率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  |  | 贷款利息支付准确率 |  |  |
|  | 产出时效 | 及时还款期限 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 效益 | 社会效益指标 | 加强风险管控，推动债务管理工作 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|  |  | 稳妥推进债务化解 |  |  |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 还款单位满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

### 3. 评价方法

《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据本项目（水磨河片区城镇化建设项目政府购买服务资金）的特点，本次评价主要采用成本效益分析法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

### 4. 评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）

·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）

·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

·《中华人民共和国政府采购法》

·《政府购买服务管理办法（暂行）》

·水政发〔2016〕28号文件批复

·《关于对乌鲁木齐市水磨河片区城镇化建设项目可行性研究报告的批复》（水经发函〔2016〕34号

2016年水磨沟区第4次财经领导小组会议纪要

## （三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场调查问卷及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2023年水磨河片区城镇化建设项目政府购买服务资金进行客观评价，最终评分结果为：总分为100分，绩效评级为“优”。

项目各部分权重和绩效分值如表3-1所示：

表3-1 项目各部分权重和绩效分值

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 立项程序规范性 | 4 | 4 | 100% |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 3 | 100% |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 | 100% |
| 程过 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 资金使用合规性 | 3 | 3 | 100% |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4 | 100% |
| 产出 | 产出数量 | 每年还款次数 | 10 | 10 | 100% |
|  | 产出质量 | 贷款利息支付到位率 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 贷款利息支付准确率 | 5 | 5 |  |
|  | 产出时效 | 及时还款期限 | 10 | 10 | 100% |
|  | 产出成本 | 每年还本付息控制率 | 10 | 10 | 100% |
| 效益 | 社会效益指标 | 加强风险管控，推动债务管理工作 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 稳妥推进债务化解 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 还款单位满意度 | 10 | 10 | 100% |

## （二）主要绩效

该项目资金区财政及时拨付，本年已偿还水磨河片区城镇化建设项目政府购买服务资金（隐性债务）20345.57万元，2023年还款次数5次，贷款利息支付到位率及准确率100%，贷款利息支付100%，在2日内及时还款，加强风险管控，推动债务管理工作有效加强、稳妥推进债务化解有效稳妥；还款单位满意度100%。单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的全部工作任务。

本项目是政府购买服务（化解隐性债务）通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项交由具备条件的社会力量和事业单位承担，按照政府采购方式和程序并由政府根据合同约定向其支付费用，每年需向乙方支付本金及贷款利息。该项目按照协议内容20年偿还完成，我局按区财政预算安排7年完成还款计划，提前稳妥推进债务化解工作。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

### 1. 项目立项

立项依据充分性：本项目立项符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府购买服务管理办法（暂行）》、水政发〔2016〕28号文件批复、《关于对乌鲁木齐市水磨河片区城镇化建设项目可行性研究报告的批复》（水经发函〔2016〕34号）、2016年水磨沟区第4次财经领导小组会议纪要等区级的相关规定。

同时，项目与本部门“组织、协调、指导和监督全区绿化规划、建设、保护和管理工作”、“组织实施园林绿地的调查、负责公园的建设、管理工作”、“组织、实施、指导、监督全区义务植树，负责有害生物防治及应对气候变化等相关工作”等职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得4分。

立项程序规范性:项目按照《关于对乌鲁木齐市水磨河片区城镇化建设项目可行性研究报告的批复》（水经发函〔2016〕34号）、《2016年水磨沟区第4次财经领导小组会议纪要》程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得4分。

综上，该指标满分8分，得分8分。

### 2. 绩效目标

绩效目标合理性：本项目是政府购买服务（化解隐性债务）通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项交由具备条件的社会力量和事业单位承担，按照政府采购方式和程序并由政府根据合同约定向其支付费用，每年需向新疆汇展城市建设综合开发有限公司支付本金及贷款利息。通过本年还款5次，2日内付款完成，该项目具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。

绩效目标明确性：水磨河片区城镇化建设项目政府购买服务资金，政府购买服务（化解隐性债务）每年需向乙方支付本金及贷款利息。数量指标为每年还款次数5次；质量指标为贷款利息支付到位率100%、贷款利息支付准确率100%；时效指标为及时还款期限3日内，社会效益指标是加强风险管控，推动债务管理工作有效加强、稳妥推进债务化解有效稳妥；满意度指标是还款单位满意度100%。故绩效目标明确性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

### 3. 资金投入

预算编制科学性：按照政府采购方式和程序并由政府根据合同约定向其支付费用，每年需向乙方支付本金及贷款利息。总预算资金20345.57万元、资金投入是水磨河片区城镇化建设项目化解隐性债务，化债方式为：安排年度预算资金偿还2000万元、调整专项债券资金偿还18345.57万元。故预算编制科学性指标得分3分。

资金分配合理性：水磨河片区城镇化建设项目化解隐性债务，化债方式为：安排年度预算资金偿还2000万元、调整专项债券资金偿还18345.57万元；化解隐性债务预算投入20345.57万元、执行20345.57万元，预算执行率100%。故资金分配合理性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

## （二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

### 1. 资金管理

资金到位率：水磨河片区城镇化建设项目政府购买服务资金项目，财政拨付资金，年中追加预算资金，已到位金额20345.57万元。资金到位率100%。故资金到位率指标得分5分。

预算执行率：水磨河片区城镇化建设项目政府购买服务资金项目，项目资金由财政拨付，当年预算执行率为100%，资金直接支付到汇展城市建设综合开发有限公司。预算执行率100%。故资金执行率指标得分5分。

资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。1000元以上经费支出经园林管理局“三重一大”会议审批后，方可支付。故资金使用合规性得分为3分。

综上，该指标满分13分，得分13分。

### 2. 组织实施

管理制度健全性：区园林管理局相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。

制度执行有效性：根据评价小组核查情况，我单位严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、政府购买服务合同、还款补充协议、还款请示等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。

综上，该指标满分7分，得分7分。

## （三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和5个三级指标构成，权重为40分，实际得分40分。

### 1. 产出数量

数量指标“每年还款次数”的目标值＝5次，2023年度我单位实际完成5次，原因是2023年政府购买服务隐性债务全部偿还完成。该项指标赋分10分，实际得分10分，得分率100%。

### 2. 产出质量

质量指标“贷款利息支付到位率”的目标值＝100%，2023年度我单位实际完成100%，原因是2023年政府购买服务隐性债务全部偿还完成，控制在我局风险范围内。

质量指标“贷款利息支付准确率”的目标值＝100%，2023年度我单位实际完成100%，原因是2023年政府购买服务隐性债务全部偿还完成。

该项指标赋分10分，实际得分10分，得分率100%。

### 3. 产出时效

时效指标“及时还款期限”的目标值≤3天，2023年度我单位实际完成2天，原因是2023年政府购买服务隐性债务全部偿还完成。该项指标赋分10分，实际得分10分，得分率100%。

### 4. 产出成本

每年还本付息控制率：本项目当年实际支出20345.57万元，无超支情况，项目资金全部完成，该项指标赋分10分，实际得分10分，得分率100%。

综上，该部分指标满分40分，得分40分。

## （四）项目效益情况

项目效益指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重为10分，实际得分10分。

### 1. 项目效益

（1）实施效益

经济效益指标：不适用。

社会效益指标：评价指标“加强风险管控，推动债务管理工作”，指标值：有效加强；评价指标“稳妥推进债务化解”，指标值：有效稳妥，实际完成值：达成年度指标，2023年政府购买服务隐性债务全额偿还完成。

生态效益指标：不适用。

综上，该指标满分10分，得分10分。

### 2. 满意度指标完成情况分析

（1）满意度指标

群众满意度：评价指标“还款单位满意度”，指标值：≥90%，实际完成值：90%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为100个样本，有效调查问卷100份。其中，统计“调查问卷的平均值为90.44%。故满意度指标得分为10分。

综上，该指标满分10分，得分10分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

1.扎实推进制度建设，一是制定管理办法，进一步明确了购买主体、承接主体、购买内容、预算管理、购买程序、合同管理、绩效评价、信息公开和监督管理等内容和要求，对政府购买服务管理作出全面具体规定。二是发布采购目录，根据经济社会发展变化、政府职能转变及公众需求等情况及时进行动态调整。进一步规范了政府购买服务的具体内容，为社会力量承接政府购买服务、参与社会管理提供引导；为预算单位编制购买服务预算提供依据，促进政府从“花钱养人”到“花钱买服务”的转变，为政府购买服务有力有序开展提供制度保障。

2.积极开展宣传政策，政府购买服务是一种“政府主导、社会参与”的新型政府提供公共服务的方式。为提高政府购买服务政策的知晓度，便于政府部门和社会各界更好地了解和应用政府购买服务相关政策,该市从四个方面积极宣传政府购买服务政策。

3.稳步推进项目实施，政府购买服务已逐步扩大到社保、卫生、体育、住房保障、公共安全、交通运输、城市管理等领域，为全市人民提供了更多更优质的公共服务。

4.强化监督评价管理，一是强化预算编审。坚持“先有预算，后购买服务”的原则，将政府购买服务列入部门预算编报系统管理，各部门每年在申报部门预算时，同步编制政府购买服务预算。财政部门重点审核购买主体是否正确、购买内容是否合规、申请金额是否合理等，防止政府购买服务内容泛化。二是强化绩效评价。项目完成后，购买主体根据申报的项目绩效目标开展绩效评价，财政部门在购买主体自评的基础上，开展财政重点绩效评价和再评价，评价范围包括承接项目的社会组织的服务绩效和购买主体购买服务的财政资金使用绩效等，评价覆盖面达到30%以上。同时，坚持将支出项目的绩效评价结果作为预算编制的重要依据，有力地促进了服务质效的提升。三是强化监督检查。纪检监察、巡察巡视、审计、财政监督将政府购买服务纳入年度监督检查内容，同部门预算其他财政资金收支同检查同结论，做到“花钱必问效,无效必问责”，确保政府购买服务项目在服务经济社会发展中发挥更大的作用。

## （二）存在的问题及原因分析

政府购买服务正处于规范阶段，尽管得到了推动和发展，但由于受旧的理念、体制和机制的影响，政府购买服务工作实践中还面临着不少困难和挑战，亟待进一步深入研究。

一是对政府购买服务政策认知上有缺失。政府购买服务的本质是“买事不买人”。有的部门没有全面理解和研读政府购买服务政策，错误地把政府购买服务职能与单位缺人、缺钱混为一团，买人买事不分，造成本该履行的公共服务职能没做好，本应由部门正式工作人员去做的工作还要请社会力量去做，额外增加了行政成本，背离政府购买服务改革减人增效的初衷。调研发现，有8个部门以购买服务名义申请购买工作人员，本质是外聘人员而不属于政策规定的政府购买服务职能事项。

二项目实施监管和绩效评价乏力。目前，对于社会力量生产和提供的公共服务普遍缺乏科学系统的评价体系和强有力的监督体系。在实际工作中，政府部门购买服务事项的绩效目标、执行标准、检查验收等规则，基本上是各自设定，服务标准、质量和效果各单位自知自明，特别是在与服务提供者签订合同后，往往难以对合同的执行情况进行有效的评价和监督，存在重购买、轻监管现象，再加上大部分项目绩效评价流于形式，有的项目花钱多，效果差，缺乏完善的监督和评估机制来引导和规范。政府购买服务事项大部分都是关系公共服务甚至民生利益的项目，必须强化结果导向，发挥财政资金使用效益。

三是部门整体支出绩效评价中的问题总结不够重视。当前，社会组织还存在发育不成熟和承接能力不足的问题，有资格、有资质能够承接政府购买服务的社会组织数量不多，严格依照政府购买服务标准要求采购服务事项，可供选择的优秀服务生产组织受到限制。有些社会组织实力弱、规模小，高素质专业人员的数量严重缺乏，对承接政府购买服务心有余而力不足，缺乏合适的、高质量的社会组织参与公共服务购买。由于选择范围受限，部门对这类组织的服务往往采取非竟争性购买或定项委托的方式来获取，在竞争不充分的情况下，确定的这部分服务生产组织的服务能力和服务水平往往不能达到购买服务的需求。

# 六、有关建议

一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能。

二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门设定的绩效目标要与部门的职能有相关性，这样便于后续的评价部门的履职情况，同样能使得部门在运用预算资金的过程中能始终牢记部门职能，不偏离社会责任。把所有与财政支出相关的指标全部列入不现实，可以兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，尽量采用有代表性的重要指标。

三是重视部门整体支出绩效评价中的问题总结，这是发现问题的开端。其次，将结果进行公示，以促进部门间的相互竞争和部门外部的监督。利用绩效评价结果也可以反向促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行，提高工作人员的工作效率，进而提高社会效益。

# 七、其他需要说明的问题

（一）项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；

（二）项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；

（三）项目的申报、审核机制完善；

（四）未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。

本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。

前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。

本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。