乌鲁木齐市水磨沟区建设局2024年度部门

决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关城乡建设和住房保障、交通运输、水务工作的方针、政策和法律法规；编制城乡建设和住房保障、交通运输、水务工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.综合协调全区城乡建设工作；监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为；负责权限内建筑工程施工许可工作；监督管理权限内房屋建筑和市政工程项目招投标活动；承担权限内建筑工程质量和安全监管的责任；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；综合管理城乡建设抗震减灾工作；组织实施、指导监督城乡抗震安居工程建设工作。

3.组织、监督和管理工程项目建设和城市基础设施建设；承担推进建筑节能、城镇减排的责任；组织实施建设项目的前期准备、项目储备和申报立项工作；参与项目建议书、可行性研究报告和初步设计的评审论证工作。

4.负责燃气、供热运营服务的监督管理工作，组织和协调燃气、供热事故应急处置。

5.承担规范和指导村镇建设的责任；指导农村住房建设、安全及危房改造、小城镇和村庄人居生态环境的改善以及游牧民定居工程建设工作；指导、协调辖区旅游景区的相关建设工作。

6.承担物业服务监督管理的责任，负责辖区内三级（含新申办）物业服务企业资质的审核工作。

7.负责编制基础设施建设及维护项目计划，并协调、监督执行；会同有关部门管理相关建设维护资金，汇总、编制资金安排年度计划。

8.负责农村公路的养护和管理工作；承担国道、省道和大中型交通运输工程建设的协调职责；负责突发事件中运输工作的组织和保障工作。

9.负责权限内水资源保护工作；会同有关部门实施饮用水水源保护、地下水开发利用和水生态保护与修复工作。

10.负责节约用水工作；指导和推动节水型社会建设工作。

11.负责权限内水务行业监督管理工作；组织、指导和监督权限内供排水、污水处理、中水回用工作及相关设施的管理与维护；负责等级道路之外（管径在200mm以下）的给水管线停水核准工作；负责给、排水运营服务的监督管理工作；负责组织和协调给、排水事故的应急处置工作。

12.组织指导对全区水利设施、水域和岸线的管理与保护；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；组织建设和管理重要水利工程；监督、检查河道、湖泊、滩涂、堤防、水库及骨干水利工程渠首、干渠的安全，并组织整治；指导农村水利工作；组织协调农牧区水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉等工作。

13.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测；指导水土保持建设项目的实施。

14.组织、协调、指导、监督防洪抗旱工作；承担水务突发公共事件的应急管理工作；协调处理水事纠纷。

15.负责安居富民工作，统计上报数据，协调上级工程补助资金。

16.承办区委、区人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区建设局2024年度，实有人数150人，其中：在职人员90人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员60人,减少1人。

乌鲁木齐市水磨沟区建设局无下属预算单位，下设8个科室，分别是：建设综合管理服务中心、水务监察大队、住房保障管理中心、物业监督管理办公室、交通管理服务中心、建设工程质量安全监督站、河湖管理中心、石人子沟水库管理站。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计34,199.71万元，其中：本年收入合计33,415.73万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余783.98万元。

2024年度支出总计34,199.71万元，其中：本年支出合计33,555.16万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余644.55万元。

收入支出总体与上年相比，增加9,042.24万元，增长35.94%，主要原因是：本年增加2023年老旧小区改造配套基础设施一期项目、2024年水磨沟区老旧小区改造工程二期、红光山东路（朗润园西侧道路）道路新建工程、观园路片区道路新建工程、八道湾老旧小区改造项目二期、智慧清洁节能城市污水处理及再生水利用工程等，导致经费较上年增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入33,415.73万元，其中：财政拨款收入25,800.76万元，占77.21%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入7,614.97万元，占22.79%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出33,555.16万元，其中：基本支出1,569.43万元，占4.68%；项目支出31,985.73万元，占95.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计25,800.76万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入25,800.76万元。财政拨款支出总计25,800.76万元，其中：年末财政拨款结转和结余27.36万元，本年财政拨款支出25,773.40万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加16,852.07万元，增长188.32%，主要原因是：本年增加2023年老旧小区改造配套基础设施一期项目、2024年水磨沟区老旧小区改造工程二期、红光山东路（朗润园西侧道路）道路新建工程、观园路片区道路新建工程、八道湾老旧小区改造项目二期、智慧清洁节能城市污水处理及再生水利用工程等，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数27,071.07万元，决算数25,800.76万元，预决算差异率-4.69%，主要原因是：保障性安居资金、政府投资计划前期费等资金收回，项目未执行，导致预决算存在差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出24,773.40万元，占本年支出合计的73.83%。与上年相比，增加15,824.71万元，增长176.84%，主要原因是：本年增加2023年老旧小区改造配套基础设施一期项目、2024年水磨沟区老旧小区改造工程二期、红光山东路（朗润园西侧道路）道路新建工程、观园路片区道路新建工程、八道湾老旧小区改造项目二期等，导致经费较上年增加。与年初预算相比,年初预算数27,071.07万元，决算数24,773.40万元，预决算差异率-8.49%，主要原因是：保障性安居资金、政府投资计划前期费等资金收回，项目未执行，导致预决算存在差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)190.54万元,占0.77%。

2.卫生健康支出(类)440.14万元,占1.78%。

3.城乡社区支出(类)15,453.81万元,占62.38%。

4.农林水支出(类)490.46万元,占1.98%。

5.交通运输支出(类)816.88万元,占3.30%。

6.住房保障支出(类)7,381.57万元,占29.80%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.53万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少为民办实事经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为8.53万元，比上年决算增加8.53万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为30.76万元，比上年决算增加22.20万元，增长259.35%,主要原因是：本年补发退休人员奖金，导致退休费较上年增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为151.25万元，比上年决算增加40.72万元，增长36.84%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.65万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项):支出决算数为440.14万元，比上年决算减少1,015.84万元，下降69.77%,主要原因是：本年中央防控财力补助资金较上年减少。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为219.30万元，比上年决算减少12.56万元，下降5.42%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

8.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为14,074.91万元，比上年决算增加10,423.54万元，增长285.47%,主要原因是：本年增加2023年老旧小区改造配套基础设施一期项目、2024年水磨沟区老旧小区改造工程二期、红光山东路（朗润园西侧道路）道路新建工程、观园路片区道路新建工程、八道湾老旧小区改造项目二期等。

9.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算数为1,159.59万元，比上年决算增加38.00万元，增长3.39%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

10.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):支出决算数为11.28万元，比上年决算增加11.28万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增2024年中央水利发展资金。

11.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算数为11.98万元，比上年决算减少68.02万元，下降85.02%,主要原因是：本年减少2023年农业防灾减灾水利资金。

12.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项):支出决算数为15.50万元，比上年决算增加6.50万元，增长72.22%,主要原因是：本年增加中央水利发展资金-基础设施建设经费。

13.农林水支出(类)水利(款)农村供水(项):支出决算数为24.00万元，比上年决算增加24.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增农村中央水利发展资金。

14.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为399.38万元，比上年决算增加399.38万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年中央衔接乡村振兴补助资金。

15.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):支出决算数为28.31万元，比上年决算增加28.31万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增2024年自治区农村综合改革资金。

16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):支出决算数为408.08万元，比上年决算增加308.68万元，增长310.54%,主要原因是：本年对县乡道路修补项目加大资金支付力度，经费较上年增加。

17.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项):支出决算数为18.80万元，比上年决算增加18.80万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增2023年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金。

18.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):支出决算数为390.00万元，比上年决算增加390.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增2023年车辆购置税收入补助。

19.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):支出决算数为459.27万元，比上年决算增加151.22万元，增长49.09%,主要原因是：本年较上年对棚户区改造功能完善类项目加大资金支付力度，导致经费较上年增加。

20.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项):支出决算数为152.73万元，比上年决算减少88.17万元，下降36.60%,主要原因是：本年申请租赁补贴家庭减少，导致经费较上年减少。

21.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):支出决算数为2,599.12万元，比上年决算增加1,041.46万元，增长66.86%,主要原因是：本年增加2023年城市燃气管道老化更新改造和保障性安居工程、2024年中央保障性安居工程（直达第二批）等。

22.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):支出决算数为4,170.45万元，比上年决算增加4,110.82万元，增长6,893.88%,主要原因是：本年增加2021年保障性安居工程（老旧小区改造一期、劳动街改造）、2023年保障性租赁住房经费。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,569.43万元，其中：人员经费1,540.02万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费29.42万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,000.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1,000.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计1,000.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1,000.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1,000.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加智慧清洁节能城市污水处理及再生水利用工程。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数1,000.00万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加智慧清洁节能城市污水处理及再生水利用工程，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出1,000.00万元。

1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为1,000.00万元，比上年决算增加1,000.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加智慧清洁节能城市污水处理及再生水利用工程。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出16.90万元，比上年减少7.33万元，下降30.25%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出16.90万元，占100.00%，比上年减少7.33万元，下降30.25%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费16.90万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费16.90万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费，保险费，维修费，审车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量11辆。国有资产占用情况中固定资产车辆11辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数16.90万元，决算数16.90万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数16.90万元，决算数16.90万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度乌鲁木齐市水磨沟区建设局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出29.42万元，比上年减少12.92万元，下降30.51%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少办公经费开支。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额386.28万元，其中：政府采购货物支出3.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出382.65万元。

授予中小企业合同金额382.65万元，占政府采购支出总额的99.06%，其中：授予小微企业合同金额382.08万元，占政府采购支出总额的98.91%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋6,525.94平方米，价值1,559.52万元。车辆11辆，价值168.33万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额34,499.71万元，实际执行总额33,855.16万元；预算绩效评价项目13个，全年预算数20,203.95万元，全年执行数9,464.94万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效管理制度不断完善，人员绩效管理的意识不断提高；二是单位绩效监控制度的建设是新形势下的要求，对单位进一步加强财务管理起到了重大的促进作用。发现的问题及原因：虽然本单位2024年顺利完成各项目标任务，但部分具体工作还不够细致，如预算编制及绩效工作与财政要求还有一定差距。二是广大干部职工对绩效管理这项新政策、新规定学习理解不够；没有专业的绩效人员，现有工作人员的业务水平还不能满足绩效管理工作要求，业务素质亟需提高。下一步改进措施：一是强化预算管理，认真编制预算，细化预算编制工作，严格执行预算，确保各项工作顺利开展；二是加大绩效管理宣传培训力度，强化绩效理念，通过各种形式和渠道，广泛宣传预算绩效管理政策，提高绩效管理质量。三是培养专业的绩效管理人员，提高绩效管理的水平，强化评价结果的应用。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

| 单位整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度总资金 | 27,071.06 | 34,499.71 | 33,855.16 | 10 | 98.13% | 9.81 |
|  | 上级资金（万元） | 8,607.00 | 9,789.02 | 9,789.02 | - | - | - |
|  | 本级资金（万元） | 7,511.48 | 23,926.71 | 23,926.71 | - | - | - |
|  | 其他资金（万元） | 10,952.58 | 783.98 | 139.43 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 一、推动重点项目建设方面：2024年第一批重点项目续建15个，新建11个。实施44个老旧小区功能完善。对辖区一个小型水库进行维修养护。二、安全生产方面：发挥行业监管职责，定期开展安全生产检查，维护行业安全生产稳定形势。三、防污治理方面：进一步细化扬尘治理标准和监管措施，确保把各项治污措施落到实处。 |  |  | 完成一、推动重点项目建设方面：2024年第一批重点项目续建15个，新建11个。实施44个老旧小区功能完善。对辖区一个小型水库进行维修养护。二、安全生产方面：发挥行业监管职责，定期开展安全生产检查，维护行业安全生产稳定形势。三、防污治理方面：进一步细化扬尘治理标准和监管措施，确保把各项治污措施落到实处。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 实际完成指标值 | 分值权重 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 重点项目续建数量 | =15个 | 2024年水磨沟区第一批政府投资计划项目表 | 15个 | 15 | 15 |
|  |  | 重点项目新建数量 | =11个 | 2024年水磨沟区第一批政府投资计划项目表 | 11个 | 15 | 15 |
|  |  | 2024年老旧小区改造涉及的小区数量 | =44个 | 水区2024政府工作报告 | 44个 | 15 | 15 |
|  |  | 新建道路工程数量 | =3条 | 2024年水区政府报告 | 3条 | 15 | 15 |
|  | 质量指标 | 重点项目竣工验收标准合格率 | =100% | 竣工验收管理方法 | 100% | 10 | 10 |
|  |  | 老旧小区改造标准合格率 | =100% | 乌鲁木齐市老旧小区改造实施方案 | 100% | 10 | 10 |
|  | 时效指标 | 新建道路工程施工周期 | =7个月 | 新建道路进度任务书 | 7个月 | 10 | 10 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2021年保障性安居工程（第二批）中央基建投资资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 3,907.27 |  | 3,907.27 |  | 3,907.27 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3,907.27 |  | 3,907.27 |  | 3,907.27 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目完成改建硬化道路面积约5.7万平方米，改造给水管线约0.85万米、排水管线约0.85万米、电力电缆约0.7万米，修缮小区大门及铁艺围墙，配套设置检查井、休闲坐凳、庭院灯、健身器材、垃圾分类设施等。资金用于支付该项目工程进度款。 |  |  |  |  |  |  | 该项目已完成改造15个老旧小区，涉及改建硬化道路面积约5.7万平方米，改造给水管线约0.85万米、排水管线约0.85万米、电力电缆约0.7万米，修缮小区大门及铁艺围墙，配套设置检查井、休闲坐凳、庭院灯、健身器材、垃圾分类设施等。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及改造小区数量 | =15个 | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 | =15个 | 100% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 改造项目竣工验收合格率 | >=90% | 行业或国家标准 | 新增指标，无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 | =90% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 改造项目按时完工率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 | =90% | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 项目资金到位及时率 | >=90% | 计划标准 | 新增指标，无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 | =90% | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 改造小区基础设施成本 | <=260.48万元 | 预算支出标准 | 新增指标，无上年完成值 | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 | =260.48万元 | 100% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基础设施进行改造提升 | 有效保障 | 自定义 | 有效保障基础设施进行改造提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 | 完全达到预期 | 100% | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=90% | 自定义 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2022年水磨沟区县乡道路、农村公路修补及生命安全防护工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 435.46 |  | 435.46 |  | 435.46 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 435.46 |  | 435.46 |  | 435.46 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目目标完成对辖区97.6公里农村公路破损路肩、边沟进行修复和淤泥碎石清理，对12座桥梁进行检修；对道路缺失标志标牌标线路段进行施划和安装；新建公路沿线波形防撞护栏2公里、维护约10公里，共计约12公里；维护路灯约1000盏；进行道路修补约5万平方米；新建石人子沟南路、百泉路、蝶泉路等危险路段挡土墙约1公里、防护网约5000平方米。 |  |  |  |  |  |  | 该项目完成对辖区97.6公里农村公路破损路肩、边沟进行修复和淤泥碎石清理，对12座桥梁进行检修；对道路缺失标志标牌标线路段进行施划和安装；新建公路沿线波形防撞护栏2公里、维护约10公里，共计约12公里；维护路灯约1000盏；进行道路修补约5万平方米；新建石人子沟南路、百泉路、蝶泉路等危险路段挡土墙约1公里、防护网约5000平方米。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村新建改建公路里程 | =97.6公里 | 计划标准 | 已完成农民新建改建公路里程97.6公里 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证,说明材料 | =97.6公里 | 100% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =100% | 行业或国家标准 | 已完成验收合格率100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | =100% | 计划标准 | 已完成及时率100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 20 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每年农村公路养护投资控制成本 | <=4.46万元/公里 | 预算支出标准 | 完成农村养护成本4.46万元/公里 | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 | =4.46万元/公里 | 100% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村公路网通达水平 | 有效提升 | 自定义 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 | 完全达到预期 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 提升基本公共服务水平 | 有效提升 | 自定义 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 | 完全达到预期 | 100% | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民群众满意度（%） | >=90%% | 自定义 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,原始凭证 | =90%% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 乌财农〔2023〕91号关于提前下达2024年中央水利发展资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 78.50 |  | 78.50 |  | 62.76 |  |  | 10 |  | 80.0% |  | 8.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 78.50 |  | 78.50 |  | 62.76 |  |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证水库良好运行，包含监测实施、挡水建筑物、围栏、机电设备等维护内容；完善我区山洪灾害预报预警能力，居民转移、逃生能力。 |  |  |  |  |  |  | 为保证水库良好运行，完成安装消毒设施、安装雨量站1处，加固围栏等维护内容，并加强节水型社会达标能力。完善我区山洪灾害预报预警能力，居民转移、逃生能力。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 |  | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装消毒设施 | >=4个 | 计划标准 | 当年内容，无上年完成情况 | 10 | 按照完成比例赋分 |  | 正式材料,工作资料,说明材料 | =5个 | 125% | 10 | 由于设置目标值时，尚未明晰确定设置为“≥4”，项目实施后确定为5处，导致偏差25%。 |
|  |  |  | 安装雨量站 | >=1处 | 计划标准 | 当年内容，无上年完成情况 | 10 | 按照完成比例赋分 |  | 正式材料,工作资料,说明材料 | =1处 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 加固围栏 | =29个 | 计划标准 | 当年内容，无上年完成情况 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =29个 | 100% | 5 |  |
|  |  |  | 节水型社会达标建设（含再生水）项目数 | >=1个 | 计划标准 | 当年内容，无上年完成情况 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =1个 | 100% | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 水质达标 | =100% | 行业或国家标准 | 当年内容，无上年完成情况 | 5 | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =100% | 100% | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程按计划开工时间 | =2024/4/1 | 计划标准 | 当年内容，无上年完成情况 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =2024/4/1 | 100% | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 安装消毒设施成本 | <=15.50万元 | 预算支出标准 | 当年内容，无上年完成情况 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =15.5万元 | 100% | 5 |  |
|  |  |  | 安装雨量站投入成本 | <=20万元 | 预算支出标准 | 当年内容，无上年完成情况 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证 |  | =11.28万元 | 56.4% | 2.82 | 由于财力紧张，剩余款项尚未支付。 |
|  |  |  | 加固围栏投入成本 | <=13万元 | 预算支出标准 | 当年内容，无上年完成情况 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证 |  | =11.97万元 | 92.15% | 4.61 | 由于财力紧张，剩余款项尚未支付。 |
|  |  |  | 农村节水成本 | <=30万元 | 预算支出标准 | 当年内容，无上年完成情况 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证 |  | =24万元 | 80% | 4 | 由于财力紧张，剩余款项尚未支付。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证下游居民人身财产安全 | 有效解决 | 自定义 | 当年内容，无上年完成情况 | 30 | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | 完全达到预期 | 100% | 30 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 94.43分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 乌财建〔2023〕278号关于下达2023年城市燃气管道老化更新改造和保障性安居工程专项奖励批中央基建投资预算的通知（上年结转资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2,000.00 |  | 2,000.00 |  | 1,221.77 |  | 10 |  | 61.1% |  | 6.11分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 2,000.00 |  | 2,000.00 |  | 1,221.77 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目年度内计划对辖区11个小区内的配套基础设施进行更新改造。该项目年度内计划对辖区11个小区内的配套基础设施进行更新改造。主要对小区内给水管网、排水管网、燃气管线、道路、地面硬化、电力线缆，以及照明、停车泊位、围墙等基础配套设施进行更新改造。通过本项目的建设，将大大改善城市居住环境，提升居住水平，使城市面貌焕然一新。 |  |  |  |  |  |  | 完成对辖区11个小区内的配套基础设施进行更新改造。该项目年度内计划对辖区11个小区内的配套基础设施进行更新改造。主要对小区内给水管网、排水管网、燃气管线、道路、地面硬化、电力线缆，以及照明、停车泊位、围墙等基础配套设施进行更新改造。通过本项目的建设，将大大改善城市居住环境，提升居住水平，使城市面貌焕然一新。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造数量 | =11个 | 计划标准 | 11个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 | =11个 | 100% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 行业或国家标准 | 无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 | =0% | 0% | 0 | 该项目已完工，目前在竣工验收阶段。 |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 | =61.1% | 67.88% | 6.79 | 由于财力紧张，剩余工程款还未支付。 |
|  |  |  | 按计划开工率 | >=80% | 计划标准 | 80% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 | =80% | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 该资金平均每个小区投入成本 | <=181.82万元 | 预算支出标准 | 181.82万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 | =111.07万元 | 61.1% | 12.22 | 由于财力紧张，剩余工程款还未支付。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 拓展城市发展空间 | 有效拓展 | 自定义 | 有效拓展 | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 | 完全达到预期 | 100% | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | 自定义 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 75.12分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 乌财建〔2024〕123号关于下达2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知【直达资金第二批】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 7,615.00 |  | 7,615.00 |  | 533.36 |  | 10 |  | 7.0% |  | 0.70分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7,615.00 |  | 7,615.00 |  | 533.36 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1.补贴保障家庭约600户，使城镇中等偏下和低收入家庭住房困难问题得到基本解决，新近就业职工和外来务工人员居住条件得到明显改善；对涉及9000余户老旧小区内的屋面防水等公共设施进行改造提升。 |  |  |  |  |  |  | 该项目完成发放两个季度租赁补贴，约600户，使城镇中等偏下和低收入家庭住房困难问题得到基本解决；对涉及一期、二期老旧小区内的屋面防水等公共设施进行改造提升。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴保障家庭发放户数 | >=600户 | 计划标准 | 新增指标，无上年完成值。 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =1111户 | 185.16% | 10 | 发放租赁补贴时涉及项目有两个，按照财政要求集中该项目支付，导致实际值远远大于目标值 |
|  |  |  | 一期老旧小区改造涉及小区数量 | =23个 | 计划标准 | 新增指标，无上年完成值。 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =23个 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 二期老旧小区改造涉及小区数量 | =19个 | 计划标准 | 新增指标，无上年完成值。 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证,说明材料,工作资料 | =19个 | 100% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 补贴发放率 | =100% | 计划标准 | 新增指标，无上年完成值。 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴保障家庭和老旧小区改造平均成本 | <=11.86万元 | 计划标准 | 新增指标，无上年完成值。 | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =0.83万元 | 7% | 1.4 | 应调整却未调整至区征收办2214万元，剩余财力紧张未能及时支付。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快城市化发展进程 | 有效拓展 | 自定义 | 新增指标，无上年完成值。 | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | 完全达到预期 | 90% | 18 | 评价调查问卷显示90%，由于评价得出，该项目略有不足。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益家庭满意度 | >=90% | 自定义 | 新增指标，无上年完成值。 | 10 | 满意度赋分 | 正式材料,原始凭证 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 70.1分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 乌财建〔2024〕284号关于再次调整下达2023年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 18.80 |  | 18.80 |  | 18.80 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18.80 |  | 18.80 |  | 18.80 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对农村客运、城市公交运营以及对符合条件的新能源城市客运车辆、农村客运车辆购置进行补贴，鼓励城市公交企业积极承担社会义务，让人民群众共享运输改革发展成果，推动运输服务高质量发展。 |  |  |  |  |  |  | 该项目完成了辖区内1家符合城市公交运营性质企业的补贴发放，有效地鼓励城市公交企业承担社会义务，推动了辖区运输企业的积极性，提高了运输服务高质量发展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及2023年农村客运补贴资金企业数量 | =1个 | 计划标准 | 当年项目，无上年完成值 | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =1个 | 100% | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 发放客运补贴资金准确率 | =100% | 计划标准 | 当年项目，无上年完成值 | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时发放客运补贴资金及时率 | =100% | 计划标准 | 当年项目，无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城市公交公司运营状况 | 持续改善 | 自定义 | 当年项目，无上年完成值 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料,正式材料 | 完全达到预期 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | “公交都市”创建工作 | 持续推进 | 自定义 | 当年项目，无上年完成值 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料,原始凭证,正式材料 | 完全达到预期 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 改善水磨沟区交通运输环境及交通运输企业状况 | 有效改善 | 自定义 | 当年项目，无上年完成值 | 10 | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 | 完全达到预期 | 95% | 9.5 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 城市受益企业满意度 | >=90% | 计划标准 | 当年项目，无上年完成值 | 10 | 满意度赋分 | 正式材料,说明材料 | =95% | 105% | 10 | 由于目标值设置为“≥90%”，导致结果偏差5% |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.5分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 乌鲁木齐市水磨沟区2019年棚户区改造项目市政配套设施工程一标段项目资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 400.00 |  | 400.00 |  | 400.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 400.00 |  | 400.00 |  | 400.00 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目于2024年7月完工。该项目共涉及水磨沟区8条道路，其中支路7条，次干路1条，道路总长约7.3千米，建设内容主要包括道路、交通、污水管道、雨水管道、绿化给水管道、给水管道、电力排管等工程。 |  |  |  |  |  |  | 该项目已于2024年7月完工，内容共涉及水磨沟区8条道路，其中支路7条，次干路1条，道路总长约7.3千米；建设内容主要包括道路、交通、污水管道、雨水管道、绿化给水管道、给水管道、电力排管等工程。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路新建长度 | =7.30千米 | 计划标准 | 已完成7.3千米 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 | =7.3千米 | 100% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 已完成验收合格率100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 工程资金拨付准确率 | =100% | 计划标准 | 已完成资金拨付准确率100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程项目周期 | =2年 | 计划标准 | 已完成项目周期2年 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 | =2年 | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均新建道路每米成本 | <=54.79万元/千米 | 预算支出标准 | 新增指标无上年完成值。 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 | =54.79万元/千米 | 100% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民出行安全，便捷的交通条件 | 有效保障 | 自定义 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 原始凭证,说明材料 | 完全达到预期 | 100% | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=90% | 自定义 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 水磨沟区产业园——六分部负二楼改造工程——弱电系统设备和空调系统设备安装调试项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 91.84 |  | 91.84 |  | 91.84 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 91.84 |  | 91.84 |  | 91.84 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目建设，完善水磨沟区产业园—六分部使用功能，有效解决空调、监控系统、门禁系统、远程视频等系统正常运营使用，确保水磨沟区产业园正常运转。 |  |  |  |  |  |  | 通过项目建设，完成水磨沟区产业园—六分部使用功能，有效解决17台空调、97套监控系统、门禁系统、远程视频等系统正常运营使用，使得水磨沟区产业园正常运转。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装空调工程数量 | =17个 | 计划标准 | 17个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =17个 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 安装监控系统摄像机数量 | =97台 | 计划标准 | 97台 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证,说明材料 | =97台 | 100% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程完工及时率 | >=80% | 自定义 | 80% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料,原始凭证 | =80% | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 空调及监控系统的每个投入费用 | <=0.80万元 | 计划标准 | 新增指标，无上年完成值 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料,说明材料 | =0.80万元 | 100% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善产业园设备使用功能 | 有效解决 | 计划标准 | 有效解决 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,原始凭证,工作资料 | 完全达到预期 | 100% | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 产业园群众满意度 | >=90% | 自定义 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,原始凭证,工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 水磨沟区会展经一经二东八家户纬三路道路及基础设施建设工程一标段施工；会展纬六路（会展经二路-会展大道）道路及基础设施建设工程一标段施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 800.00 |  | 800.00 |  | 800.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 800.00 |  | 800.00 |  | 800.00 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目已完工，涉及内容为会展经一路经二路纬三路，完成工程量949.68米，会展纬六路（会展经二路--会展大道）完成工程量500.481米。完善了市政基础设施，推进了周边地块建设。完善城市道路交通体系、改善交通出行环境。 |  |  |  |  |  |  | 该项目已完工，涉及内容为会展经一路经二路纬三路，完成工程量949.68米，会展纬六路（会展经二路--会展大道）完成工程量500.481米。完善了市政基础设施，推进了周边地块建设。完善城市道路交通体系、改善交通出行环境。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 会展片区会展纬六路工程量 | =500.48米 | 计划标准 | 已完成道路500.48米 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =500.48米 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 会展片区会展经一路、经二路、纬三路工程量 | =949.68米 | 计划标准 | 已完成道路949.68米 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =949.68米 | 100% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 已完成工程验收 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程完工及时率 | =100% | 计划标准 | 已按时开工 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均新建道路每米成本 | =0.55万元/米 | 计划标准 | 已支付 | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =0.55万元/米 | 100% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民出行安全，便捷的交通条件 | 有效保障 | 自定义 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | 完全达到预期 | 100% | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 水磨沟区石人子沟街道大石头沟河道治理项目(乌财农〔2023〕96号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 94.00 |  | 94.00 |  | 28.31 |  | 10 |  | 30.1% |  | 3.01分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 94.00 |  | 94.00 |  | 28.31 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2024年对大石头沟约350米河道进行整体改造，分两期组织实施。一期投资共41.51万元，对150米河道进行改造，河道拓宽，改善河道过洪能力，大为提高防洪能力；二期投资共52.49万元，对250米河道进行改造，河道拓宽，改善河道过洪能力，大为提高防洪能力。 |  |  |  |  |  |  | 该项目完成对大石头沟约350米河道进行整体改造，分两期组织实施。对150米河道进行改造，河道拓宽，改善河道过洪能力，大为提高防洪能力；对250米河道进行改造，河道拓宽，改善河道过洪能力，大力提高防洪能力。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 一期项目河道治理长度（米） | =150米 | 计划标准 | 当年内容，无上年完成情况 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 | =150米 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 二期项目河道治理长度（米） | =250米 | 计划标准 | 当年内容，无上年完成情况 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 | =250米 | 100% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 河道治理项目竣工验收合格率 | >=90% | 行业或国家标准 | 当年内容，无上年完成情况 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 | =0% | 0% | 0 | 目前正在竣工验收阶段，验收材料正在补充完善中。 |
|  |  | 时效指标 | 开工时间 | =2024/6/1 | 自定义 | 当年内容，无上年完成情况 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 | =2024/6/1 | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 一期项目河道治理投入成本 | <=41.51万元 | 预算支出标准 | 当年内容，无上年完成情况 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证 | =28.31万元 | 68.21% | 6.82 | 该项目已完成，由于财力紧张，未支付完成。 |
|  |  |  | 二期项目河道治理投入成本 | <=52.49万元 | 预算支出标准 | 当年内容，无上年完成情况 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 该项目已完成，由于财力紧张，未支付完成。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 河道防洪工程有效改善抗洪能力 | 有效改善 | 自定义 | 当年内容，无上年完成情况 | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 | 完全达到预期 | 100% | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | >=85% | 自定义 | 当年内容，无上年完成情况 | 10 | 满意度赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 | =85% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 69.83分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 水磨沟区苇湖梁一路道路新建工程一标段造价咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 12.22 |  | 12.22 |  | 12.22 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.22 |  | 12.22 |  | 12.22 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 该项目已完成水磨沟区苇湖梁一路新建工程一标段的造价咨询工作，具体工程规模为道路全长1.46千米，道路红线宽40米。全过程跟踪审核，确保项目顺利完成。 |  |  |  |  |  |  | 该项目已完成水磨沟区苇湖梁一路新建工程一标段的造价咨询工作，具体工程规模为道路全长1.46千米，道路红线宽40米。造价咨询工作已完成，相关支付工作已完成。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及造价咨询道路长度 | =1460米 | 计划标准 | 已完工 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 | =1460米 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 涉及造价咨询道路红线宽度 | =40米 | 计划标准 | 已完工 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =40米 | 100% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付准确率 | =100% | 计划标准 | 已完工 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程完工及时率 | =100% | 计划标准 | 已完工 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 道路工程量平均成本 | =81.46元/米 | 计划标准 | 已完工 | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =81.46元/米 | 100% | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民出行安全，便捷的交通条件 | 有效保障 | 自定义 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料 | 完全达到预期 | 100% | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=90% | 自定义 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 正式材料,工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 消化中小企业账款与消化2023年暂付款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1,708.86 |  | 1,708.86 |  | 1,653.69 |  | 10 |  | 96.8% |  | 9.68分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,708.86 |  | 1,708.86 |  | 1,653.69 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 按计划偿付往年共73个项目施工企业的欠款，涉及工程款和项目前期费。按规定的时间足额及时地给这些单位拨付资金，保障施工单位能及时解决拖欠农民工工资及偿还欠款。 |  |  |  |  |  |  | 按计划偿付往年共73个项目施工企业的欠款，涉及工程款和项目前期费。按规定的时间足额及时地给这些单位拨付资金，保障施工单位能及时解决拖欠农民工工资及偿还欠款。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拨付工程单位数量 | >=24个 | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 | =24个 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 拨付项目前期费单位数量 | >=49个 | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证 | =49个 | 100% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金拨付准确率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证,工作资料 | =96.77% | 101.86% | 10 | 指标值设置不够精确 |
|  |  |  | 工程完工合格率 | >=90% | 计划标准 | 新增指标，无上年完成值。 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证 | =100% | 111% | 5 | 指标值设置不够精确 |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证 | =96.77% | 101.86% | 5 | 指标值设置不够精确 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 拨付工程单位款项 | <=1369万元 | 预算支出标准 | 新增指标，无上年完成值。 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证 | =1313.83万元 | 95.97% | 9.6 | 按照实际支付款项计算。 |
|  |  |  | 拨付项目前期费单位款项 | <=339.86万元 | 预算支出标准 | 新增指标，无上年完成值。 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证 | =339.86万元 | 100% | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障所涉及项目顺利实施 | 有效保障 | 自定义 | 有效保障涉及项目顺利开展 | 30 | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 | 完全达到预期 | 100% | 30 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.28分 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 项目前期费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 3,042.00 |  | 3,042.00 |  | 299.46 |  | 10 |  | 9.8% |  | 0.98分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3,042.00 |  | 3,042.00 |  | 299.46 |  | - |  | - |  | - |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  |  |  | 总体目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成12个项目的前期费支付,包括：榆树沟康普水库除险加固工程、石人子沟村管网改造项目、水磨沟区石人子沟街道大石头沟河道治理项目、水磨沟区城区道路及配套基础设施建设工程、乌鲁木齐市水磨沟工业园区基础设施建设项目（一期一批）、乌鲁木齐市水磨沟区2024年老旧小区改造配套基础设施一期项目、乌鲁木齐市水磨沟区2024年老旧小区改造配套基础设施二期项目、乌鲁木齐市水磨沟区2024年老旧小区改造配套基础设施三期项目、2024年水磨沟区老旧小区改造工程一期、2024年水磨沟区老旧小区改造工程二期、乌鲁木齐市水磨沟区智慧清洁节能城市污水处理及再生水利用综合工程一期、水磨沟区偏远山区道路及附属设施工程。 |  |  |  |  |  |  | 由于财力紧张，支付完成了12个项目中的部分前期费包括：榆树沟康普水库除险加固工程、石人子沟村管网改造项目、水磨沟区石人子沟街道大石头沟河道治理项目、水磨沟区城区道路及配套基础设施建设工程、乌鲁木齐市水磨沟工业园区基础设施建设项目（一期一批）、乌鲁木齐市水磨沟区2024年老旧小区改造配套基础设施一期项目、乌鲁木齐市水磨沟区2024年老旧小区改造配套基础设施二期项目、乌鲁木齐市水磨沟区2024年老旧小区改造配套基础设施三期项目、2024年水磨沟区老旧小区改造工程一期、2024年水磨沟区老旧小区改造工程二期、乌鲁木齐市水磨沟区智慧清洁节能城市污水处理及再生水利用综合工程一期、水磨沟区偏远山区道路及附属设施工程。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 前期费涉及新建项目数量 | =10个 | 计划标准 | 该项目为当年项目 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10个 | 100% | 10 |  |
|  |  |  | 前期费涉及续建项目数量 | =2个 | 计划标准 | 该项目为当年项目 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =2个 | 100% | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 重点项目开展比率 | >=80% | 自定义 | 该项目为当年项目 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 125% | 10 | 该项目均已开展，开展比率达到100%，造成与目标值的偏差 |
|  |  | 时效指标 | 每项目计划前期工作开展时间 | <=3个月 | 计划标准 | 该项目为当年项目 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =3个月 | 100% | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 前期费新建项目控制成本 | <=2663万元 | 计划标准 | 该项目为当年项目 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =190.17万元 | 7.14% | 0.71 | 由于财力紧张，剩余款项尚未支付。 |
|  |  |  | 前期费续建项目控制成本 | <=379万元 | 计划标准 | 该项目为当年项目 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =109.28万元 | 28.83% | 2.88 | 由于财力紧张，剩余款项尚未支付。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进重点项目前期工作顺利推进 | 有效促进 | 自定义 | 该项目为当年项目 | 30 | 按评判等级赋分 | 原始凭证,说明材料 | 基本达到预期 | 60% | 18 | 由于财力紧张，款项尚未支付 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 62.57分 |  |

### 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》